- 四川成渝高速公路（资阳辖区）管理服务设施日常维修工程施工

- 比 选 文 件

- 比选人：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司

- 二○二二年十二月

- 总 目 录

第一章  比选公告	1

第二章  比选申请人须知	5

第三章 评标办法	15

第四章 合同条款及格式	18

第五章 工程量清单	45

第六章  图纸（若有另册）	57

第七章  技术规范（另册）	58

第八章  工程量清单计量规则（另册）	59

第九章  比选申请文件格式	61

# 第一章  招标公告

- 四川成渝高速公路（资阳辖区）管理服务设施日常维修工程施工

- 比选公告

- 1.招标条件

四川成渝高速公路（资阳辖区）管理服务设施日常维修工程施工项目已由成渝分公司批准实施，现由四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司作为招标人，项目资金来自通行费收入，项目业主为四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司。现已具备比选条件，诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的比选。

- 2.项目概况与招标范围

2.1工程概况：四川成渝高速公路资阳辖区起于资中县银山镇，止于资阳市雁江区，于1990年9月开工建设，1995年8月建成通车，全长70.577公里，立交匝道长度约19.18公里，双向四车道，原设计标准为：设计速度80（60）公里/小时，沥青混凝土路面，设计荷载为汽-超20，挂-120，路基宽度分别为21.5～25米。

2.2招标范围：本次为四川成渝高速公路（资阳辖区）管理服务设施日常维修工程施工项目招标。主要工作内容为沿线2个办公区、6个收费站、2对服务（停车）区办公用房设施维修等小修保养、小型维修作业和管辖路段内应急作业，以及预算金额20万元以下的专项养护工程项目，合同条款中约定的其他工作内容。

本次招标共划分为1个标段，标段号为SSYH。具体内容如下：

| 标段号 | 桩号及里程 | 所属管理处 | 具体地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSYH | 渝成向：K1986+875～K2057+452 成渝向：K1986+900～K2057+357 | 资阳管理处 | 6个收费站（资中站、鱼溪站、球溪东站、球溪西站、高新站、资阳站）；2个办公区（资阳办公区、资中办公区）；资阳服务区，资中停车区。 |  |

2.3服务周期

招标期限12个月（2023年1月1日～2023年12月31日），缺陷责任期6个月。

- 3.比选申请人资格要求

3.1本次招标要求比选申请人须具有：

- 独立法人资格、持有效营业执照、安全生产许可证、基本账户开户许可证；

- 资质要求：具有住房和城乡建设部（建设部）或省住房和城乡建设厅颁发的建筑工程施工总承包三级及以上企业资质；

（3）业绩要求：近5年（2017年1月1日起至今，以签订合同时间为准）独立承担2个及以上的工程施工（必须包含附属设施房建维修或新建或改建工程）业绩；

（4）比选申请人在人员、设备等方面具有相应的施工能力；

3.2 本次招标不接受联合体投标，不允许转包或违法分包。

3.3 与比选人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一标段投标。否则，相关投标均无效。

- 4.评标办法

本次招标采用资格后审，评标采用经评审的最低投标价法。

- 5.获得比选文件的办法、地点、时间和费用

5.1凡有意参加比选申请者，请于2022年12月22日～2022年12月26日（北京时间），在四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司网站（www.sccygs.com）免费下载比选文件及相关资料。比选人不提供其他任何报名和比选文件获取的方式。

5.2 比选文件补遗书（如果有）、通知书（如果有）及相关公告：通过比选申请人留取的联系方式向比选申请人发送传真。比选申请人应保持留取的联系方式畅通，如无法联系的，将默认已收到，否则，造成的一切后果由比选申请人自负。

- 6.比选申请文件的送交及相关事宜

6.1现场踏勘及投标预备会议

现场踏勘：比选人不组织，由比选申请人自行组织前往，比选申请人自行负责考察过程中的交通、安全以及相关费用。

投标预备会议时间：比选人不召开投标预备会。

6.2比选申请文件的递交

比选申请文件送交的时间为2022年 12 月 30日上午9:30～10:00时（北京时间），截止时间为2022年12月 30 日上午10:00时（北京时间），比选申请人必须将按要求密封完好的比选申请文件以面交方式送达比选人指定地点：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司资阳管理处（402会议室）。比选人定于比选申请文件送交截止时间的同一时间、同一地点举行公开开标，比选申请人应派代表出席并签认开标结果。

6.3逾期送达的或者未送达指定地点的或者未按要求密封比选申请文件，比选人不予受理。

- 7.中标候选人公示：

比选人将在评标结束后3日内，将中标候选人在四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司网站（ www.sccygs.com）上公示3个工作日以接受社会公开监督。比选申请人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

- 8.联系方式

招 标 人：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司

地    址：四川省资阳市雁江区娇子大道618号

邮    编： 641300

电    话：13778986336

联 系 人： 杨慧

电子邮箱：153182595@qq.com

比选人：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司

2022  年 12  月 12 日

# 第二章  比选申请人须知

- 一、比选申请人须知前附表

《比选申请人须知前附表》是用于进一步明确《比选申请人须知》正文中的未尽事宜，由比选人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与《比选申请人须知》正文无抵触且与比选文件其他章节相衔接。前附表内容与本须知不一致的，以前附表内容为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 招 标 人：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司 地 址：资阳市雁江区娇子大道618号 邮 编：：641300 电 话：：13778986336 电子邮箱：153182595@qq.com 联 系 人： 杨慧 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 四川成渝高速公路（资阳辖区）管理服务设施日常维修工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 四川成渝高速公路资阳管理处境内 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次招标范围及内容见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 合同工期为12个月（2023年1月1日～2023年12月31日）, 缺陷责任期6个月 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 由发包人实时进行交（竣）工验收，达到养护规范、相关技术规范要求 |
| 1.4.1 | 比选申请人资质条件和能力 | 1．资质条件：见本须知附录1 2．业绩要求：见本须知附录2 3．主要人员要求：见本须知附录3 注：上述要求应附相关证明材料，证明材料以第九章比选申请文件格式中要求为准 |
| 2.1 | 比选文件的组成 | 比选文件补遗书（如果有） |
| 2.2.1 | 比选申请人要求澄清 比选文件 | 时间：比选申请人在递交比选申请文件截止之日 3 天前 |
|  |  | 形式：以书面形式要求澄清比选文件，且无需提供比选申请人信息 |
| 2.2.2 | 比选文件澄清发出的形式 | 送交比选申请文件截止之日2天前，比选人将以补遗书形式对比选文件进行澄清，通过比选申请人留取的联系方式向比选申请人发送传真（见招标公告5.2）。比选申请人应保持留取的联系方式畅通，如无法联系的，将默认已收到，否则，造成的一切后果由比选申请人自负 |
| 2.2.3 | 比选申请人确认收到比选文件澄清 | 时间：由比选申请人在比选人指定网站上自行查阅 |
|  |  | 形式：不要求比选申请人向比选人发出确认函 |
| 3.1.1 | 比选申请文件密封的形式 | □双信封 ☑单信封 |
| 3.1.1 | 比选申请文件的组成 | 投标文件应包括下列内容： - 投标报价函 - 已标价的工程量清单（含工程量清单说明） - 法定代表人身份证明或授权委托书（如有） （4）施工组织设计 （5）资格审查资料 （6）其他资料 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算 方法 | 投标报价为含税价，增值税税金按国家规定计税方法计算 |
| 3.2.2 | 工程量清单的填写 方式 | □比选申请人按照比选人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单 ☑比选申请人按照比选人提供的书面工程量清单填写工程量清单 |
| 3.2.3 | 报价方式 | ☑单价，本次招标以投标报价比例的方式进行报价，且不能高于比选人公布的最高投标限价比例 □总价 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | □是 ☑否 |
| 3.2.7 | 报价 | 本合同为单价合同，工程量清单中的工程量为估算工程量，提供给报价人以便于计算报价总价。合同执行期间，工程量以实际完成数计量支付，发包人不保证最低工程量，风险由承包人承担。 |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 | （1）本次比选申请人须填写投标报价比例，该比例即为工程量清单第100～800章所有单价的统一降价比例，且报价比例不得超过最高投标限价，否则按无效投标处理。 （2）中标人的结算金额=实际完成工程量×比选文件公布的业主单价限价×中标人的报价比例，但安全生产费按每期计量金额的1.5％单独列支，不需要报价，合同执行期间不调价 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自比选申请人提交比选申请文件截止之日期起计算 90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标保证金： ☑ 不要求 □要求 |
| 3.5.8 | 虚假资料处理 | 比选申请人所递交的比选申请文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。比选申请人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，视为虚假投标行为。如比选申请文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将否决投标；中标候选人确定后发现的，招标人可以取消中标候选人或中标资格；若在合同实施期间发现比选申请人提供了虚假资料，招标人有权从其他应向承包人支付的任何款项中扣除0.5-1万元的违约金。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | （1）法定代表人或授权的代理人必须在比选申请文件格式上所有要求签署的地方亲自签署，并不得用印章、签名章或电子制版章代替。 （2）比选申请文件格式上所有要求盖章的地方都须加盖比选申请人单位章（法定名称），不得使用专用印章，单位章内容必须与单位营业执照名称一致。 （3）比选申请文件格式中对应内容在提交的比选申请文件中的任何改动之处应加盖单位章或由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字确认。 |
| 3.7.4 | 比选申请文件副本份数及其他要求 | 比选申请文件副本份数： 1 份。 是否要求提交电子版文件：比选申请文件无需提交电子版文件。 其他要求：银行保函原件1份（若有）。 |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 | （1）比选申请文件的正本、副本（副本是正本的复印件或影印件）应采用粘贴或装订方式分别装订成册，并标明“正本”、“副本”、不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，同时比选申请文件应编制目录、且逐页标注连续编码，否则，比选人将对比选申请文件页数的丢失、散落或其它后果不承担任何责任。比选文件要求附原件的资料，应一律附于比选申请文件“正本”内。 |
| 4.1.1 | 比选申请文件的密封 | 本款修改为： 1.比选申请文件必须包装在密封套内，上有“正本”、“副本”标记，封套上应加盖密封章或贴密封条，不应有任何比选申请人的识别标志（含本单位公章），未密封的比选申请文件将不予签收。比选申请文件所涉及要附原件的资料，一律要求附于“正本”内。 2.比选申请文件份数，正本1份、副本1份。副本应是正本的复制件，当正本与副本有不一致时，以正本为准。 3.授权书(如果有)：（1）授权代理人只能是一个人，且不能再次转授予他人，否则询价人将认为其授权无效。（2）比选申请人法定代表人授权书应加盖比选申请人单位公章，授权人和被授权人均须在授权书上签字，不得使用签名章代替。（3）如果没有授权代理人的，应提供法定代表人证书或证明材料影印件。否则不通过其初步评审。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 成渝分公司资阳管理处（资阳市雁江区娇子大道618号） |
| 4.2.3 | 是否退还比选申请文件 | ☑否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年12月30日10：00 开标地点：成渝分公司资阳管理处（资阳市雁江区娇子大道618号） |
| 6.3.2 | 推荐中标候选人的人数 | 1～3人（若不足3名时取相应的数量） |
| 7.3.1 | 最高投标限价 | 最高投标限价：业主单价限价的100%； 最高投标限价作为比选申请人投标报价的控制上限，投标报价比例超过最高投标限价的，其投标将予否决。 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，履约保证金的形式：银行保函或现金、支票形式。 履约保证金的金额：10%的签约合同价。 采用银行保函时，出具保函的银行级别：支行及以上国有或股份制商业银行开具。 提交履约保证金保时间：在中标通知书发出后，且应在签订合同之前提交。 □不要求 |
| 7.8.1 | 签订合同 | 本款细化为： （1）签约合同价：按中标人报价比例，以及预估数量计算合同金额； （2）比选人将把合同授予按7.7.1款要求提交履约担保的中标人； （3）比选人和中标人应当自中标通知书发出之日起14个工作日内，按照比选文件和中标人的比选申请文件订立书面合同，合同的标的、价格、质量、安全、履行期限等主要条款应当与上述文件的内容一致。比选人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议； （4）中标人拒签合同的，比选人取消其中标资格，并将上报省级交通运输主管部门建议给予相应的信用处理。 |
|  | 监督部门 | 招标工作将公开接受社会监督。 四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司 地 址：四川省成都市成华区迎晖路8号 电 话：84082262 邮政编码：610058 |
| 新增1 | 投标报价 | - 报价包括为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、通行、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润、公路通行费等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价内。承包人应在工程所在地开具国家有效税务票据后，在业主处办理支付。 2.报价中应包括足额投保的工程一切险、第三方责任险、人身意外伤害险、财产保险等费用，其保险费用不单独报价，视为已包含在单价或总额价中，不单独报价。报价人应自行承担实施施工作业造成的人身伤亡或伤残，或财产(设备)的损失或损害以及与此有关的一切索赔、诉讼和赔偿费用及其他开支。 3.本项目为综合单价，采用统一报价比例的模式，比选人公布本合同工程量清单各分项及工程量。报价人应认真填写工程量清单中所列的各工程分项的单价、合价和总额价；报价人没有填入单价、合价或总额价的工程分项，发包人将不予支付，并认为该分项的价款已包含在工程量清单其他分项的单价或总额价中。报价人在报价时不得变动工程量清单中的工程数量或增加工程分项，若在工程量清单中出现多报分项或单价、合价或总额价，发包人将不予接受，其报价将被拒绝； 报价人在报价时其投标报价不得超过业主估算价，否则，其报价将被拒绝。 4.本项目系运营公路施工，其每一个分项工程的工程内容、工程规模在投标时均不能明确，同时在已通车高速公路上施工受到行车干扰，由此产生的费用，由承包人计入相关单价中，不再另行报价。 5.合同期限为1年。 |
| 新增2 | 合同单价 | 本次合同为单价合同，第100～800章单价按业主单价限价乘比选申请人报价比例后的单价作为合同单价，合同单价小数点保留两位。 |
| 新增3 | 评标方法 | 本次比选采用资格后审，评标采用经评审的最低投标价法。 |

- 附录1 资格审查条件（资质最低要求）

| 标段 | 资质等级要求 |
| --- | --- |
| SSYH | （1）独立法人资格、持有有效的营业执照、安全生产许可证、基本账户开户许可证或基本账户信息表（基本账户开户行出具）； （2）具有住房和城乡建设部（建设部）或省住房和城乡建设厅颁发的建筑工程施工总承包三级及以上企业资质 |

- 附录2 资格审查条件（业绩最低要求）

| 标段 | 基本要求 |
| --- | --- |
| SSYH | 近5年（2017年1月1日起至今，以签订合同时间为准）独立承担2个及以上的工程施工（必须包含附属设施房建维修或新建或改建工程）业绩 |

- 附录3资格审查条件（主要人员最低要求）

| 标段 | 人员 | 数量 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| SSYH | 项目负责人 | 1 | （1）中级及以上职称； （2）二级及以上注册建造师； （3）安全生产考核合格证B类； （4）提供开标上个月或开标前上上个月开始，往前连续6个月在该比选申请人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该比选申请人单位参保的证明 |
|  | 安全负责人 | 1 | （1）安全生产考核合格证书（C类）； （2）提供开标上个月或开标前上上个月开始，往前连续6个月在该比选申请人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该比选申请人单位参保的证明 |

- 二、比选申请人须知

本须知另见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）由比选申请人自行购买。

- 第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 1. 评标委员会对所有投标人按照招标文件的规定，对提交的投标文件进行评审，然后按照符合招标文件要求的投标人的报价比例由低到高的顺序推荐3 名中选候选人（若不足3名时取相应的数量）。 2．若经评审的投标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）营业执照注册资金高的投标人优先； （2）业绩多的投标人优先； 3．评标委员会按最终的报价比例由低到高排序推荐前3名中标候选人（若不足3名，则按相应数量推荐）。 4．当出现上述情况以外的情形，则按有利于招标人的原则进行推荐。 |
| 2.1.1 | 形式评审与响应性评审标准 | 评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定； （3）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替； （4）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，只需提供法定代表人身份证复印件，无需签认授权委托书， （5） 同一投标人未提交两个及以上不同的投标文件； （6）投标报价函中报价未超过招标文件设定的最高投标限价； （7）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定； |

| 2.1.1 | 形式评审标准 | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定； （3）同一投标人未提交两个以上的投标报价，不得提交选择性报价，也不得有调价函。 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户许可证等； （2）投标人的资质等级符合招标文件规定； （3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定； （4）投标人的主要人员符合招标文件规定； （5）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或1.4.4项规定的任何一种情形。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 评审标准： （1）投标报价函上的投标报价未超过招标人最高投标限价； （2）投标报价函及报价清单不应附有招标人不能接受的条件 （3）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定； （4）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 3.4.2 | 算术性修正 | 本项目只允许投标人填报报价比例，其工程量清单中的发出来和业主清单单价限价不允许更改，故无须进行算术性修正。 |
| 3.7.5 | 澄清和说明 | （1）投标人收到问题澄清通知后必须在规定时间内以书面（含传真）形式给予答复，投标人的澄清必须加盖投标人单位章或由法定代表人或其委托代理人签字； （2）若未影响到中标候选人排序，则可不要求投标人澄清。 |
| 新增1 | 投标人与本项目相关的具体业绩 | - 满足附录2业绩最低要求才予以通过； - 新建或改建的附属设施为房建工程。 |
| 新增2 | 施工组织设计包含的内容但不限于 | - 安全、保通措施； - 质量保证措施； - 施工时效性保证措施； - 文明、环境保护措施； - 对本项目的事故应急预案措施。 |

# 第四章合同条款及格式

## 第一节通用合同条款

按《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）交通运输部公告2017年51号文件执行。

## 第二节  专用合同条款

- 一、公路工程专用合同条款

按《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）交通运输部公告2017年51号文件执行。

- 二、项目专用合同条款

比选人根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）编制项目比选文件中的“项目专用合同条款”，本项目《项目专用合同条款》是对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。未列明的内容参见《公路工程专用合同条款》。

1．一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司

1.1.2.3  承包人：通过公开招标确定的与发包人签订合同协议书的当事人

1.1.3工程和设备

1.1.3.4工程内容：四川成渝高速公路（资阳辖区）管理服务设施日常维修工程施工项目，包括：辖区2个办公区、6个收费站、2对服务（停车）区办公用房设施维修等小修保养、小型维修作业及应急作业，以及预算金额20万元以下的专项养护工程项目、合同条款中约定的其他工作内容（前面有此内容）。具体工作范围依据《公路养护技术规范》相关内容进行界定。

1.1.3.10永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。

1.1.3.11临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人驻地建设的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场，材料堆放场地、弃土场、仓库等。

1.1.4日期

1.1.4.3工期

工期：日常养护工期：12个月。本项内容全部修改为：每个具体的专项养护工程的工期，由发包人根据每个工程的具体情况确定，原则上不超出设计推荐工期。

1.1.4.4竣工日期

将原条款修改为：交（竣）工日期

本项目系营运公路养护工程，包括多个项目的分项工程，所有分项工程均由发包人实时进行交（竣）工验收，交（竣）工验收合格日即为交工日期。

1.1.4.5 缺陷责任期

本项内容全部修改为：每一个分项养护工程在发包人实时进行交（竣）工验收合格后进入各自的缺陷责任期，缺陷责任期均为6个月。

1.4  合同文件的优先顺序

本款细化为：组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标报价函；

（4）项目专用合同条款

（5）公路工程专用合同条款

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸（如有）；

（9）已标价工程量清单；

（10）比选申请文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

1.5合同协议书

全款约定为：

1.5.1承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书，合同协议书按照比选文件所附格式，必要时可作修改，经发包人审查同意后签订。合同文件的制作费用由承包人负责。合同文件的份数由发包人与承包人协商确定。在合同协议书签订之前，比选申请文件和中标通知书将约束双方。

1.5.2养护合同工期为12个月（2023年1月1日～2023年12月31日）。

2.发包人义务

2.2发出开工通知

发包人以工作指令或通知单等形式下发工作安排，承包人接到业主通知后，应及时安排养护作业，并在规定的时间内完成安排的工作内容。

2.3提供施工场地

将该款全文修改为：

（1）永久占地：本项目为养护工程，其施工所需的永久占地属现有，由发包人提供。

（2）临时用地：见合同专用条款第4.1.10款。

2.7组织竣工验收

针对工程项目比较零星，局部工程量小的特点，不再组织统一的交（竣）工验收，由发包人实时进行的验收即等同于交（竣）工验收。除上述项目外，其他专项工程应按公路工程验收的相关规定、标准进行单独竣工验收。

2.8其他义务

发包人委托其下属管理处进行现场管理。管理处依据合同文件，对工程项目的实施、工程质量、工程数量、计量支付、变更设计等具体内容进行检查和验收。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.1遵守法律

本项补充：

（1）承包人应遵守现行的所有法律，不论是国家、省、市的还是影响合同执行并对承包人有约束的法律。如果因承包人或其派遣人员违反了这些法律，从而导致债务、损失、索赔、罚金、处罚等费用，不论其性质如何，由承包人自行承担。

（2）承包人应保护和保障发包人免于承担由于承包人的疏忽不当行为造成的所有索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、收费及其他的责任。

4.1.2依法纳税

本项约定为：承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税、费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价内，不单独报价。

承包人按照税务机关认定的计税方法向发包人提供合规的增值税发票后，发包人才向承包人支付工程价款。工程价款为包括增值税及各种附加费用在内的全部税费，承包人承担各种税、费，并履行纳税义务。工程量清单单价和总价均为包括增值税及各种附加在内的全部税费，不做价税分离。如承包人提供的增值税专用发票不规范、不合法或涉嫌虚开，承包人不但要承担赔偿责任，而且不能免除其开具合法增值税专用发票的义务。

4.1.3完成各项承包工作

增加以下内容：

（1）承包人必须确保工程质量满足养护规范及技术规范的相关要求。如果因承包人原因使其施工质量达不到规范要求，发包人可责令其限期整改。整改仍旧达不到要求的，发包人可依据专用条款第22.1.2款规定进行违约处理。

（2）承包人要针对施工过程中可能出现的紧急情况（含交通、施工、人身等紧急事故）制定相应的应急措施，其费用包含在合同总价中。

（3）承包人对其承包工程施工期间的职工聘（雇）用方式及劳动（劳务）合同执行到位，尤其是民工工资的发放计划要合理。无保留的执行通用条款第4.8款的相关规定。

（4）承包人在每次养护施工时应严格按照有关的现行养护规范和规程执行，并认真作好现场记录，确保工程质量。

（5）鉴于高速公路养护的特殊性，承包人除具备完成小修保养工作的能力外，还必须具备灾害性预防、处置突发性事件、零星及应急工程、突击抢险的能力，制定抢险预案，配备人员、抢险设备、材料和资金，保证与辖区高速公路应急救援体系实施联动，在接到发包人通知时应及时实施应急、抢险工程和作业。

（6）承包人在施工过程中需保护公路用地范围内已建（完工）的道路设施，除设计文件中要求拆除部分，承包人不得损坏、污染相关路面、交安等已有工程设施等，如因承包人原因损坏的，承包人应无条件按原标准予以恢复并自行承担相关费用。对施工现场各类安全设施及道路交通标志承包人应负责照管和维护，在需要时，可在征得发包人同意后拆除影响施工的相关设施，妥善保管并在施工作业后按原标准进行恢复。施工区域内原有交安设施（波型梁护栏，标志标牌及隔离栅等）属于发包人财产，承包人应在施工前完好拆除并保管好，在施工完成后自行将其恢复。若工程不再需要，应将其移交发包人，其所需费用由承包人承担。

（7）本工程施工，应对现有生态环境进行保护，包括水资源保护、植被保护、特殊地质段保护、环境污染的防治（污水、烟气污染、粉尘污染、施工噪声污染、拌和场污染等）。机械设备操作应尽量减少噪声，遵守当地有关部门对夜间施工的规定。所需费用分摊入工程量清单的相关细目中，不单独报价和支付。

（8）针对预算金额20万元以下的专项养护工程项目，可选择本项目承包人实施，也可另行招标选择承包单位。

（9）其它未尽事宜，应严格按照现行相关养护施工技术规范及比选文件规定执行。

4.1.10  其他义务

本项（1）目补充：

①施工前应建立完善的安全制度，有完善的交通安全施工组织设计，做好施工组织和交通组织等各项工作，确保在养护施工期间交通顺畅，以减小社会影响。

②本项目系运营公路养护工程施工，其每一个分项工程的工程内容、工程规模在投标时均不能明确，同时在已通车高速公路上施工受到行车干扰较大，由此产生的费用，由承包人计入相关单价中，不再另行计费。

③承包人临时工程用地所需费用摊入工程量清单相关细目中，不再单独报价和支付。

4.1.12  绿色交通建设

为践行绿色交通，推进绿色公路建设，实现公路建设健康可持续发展，承包人应按照《交通运输部关于实施绿色公路建设的指导意见》（交办公路【2016】93号），坚持可持续发展、统筹协调、创新驱动、因地制宜，开展养护工作。

4.1.13 养护系统信息化施工管理（新增）

如根据上级部门或发包人要求采用养护系统进行信息化施工管理时，承包人应自行安装养护系统软件，做好日常系统维护，确保系统稳定及信息系统的安全。其费用分摊入工程量清单的相关细目中，不再单独计列。

4.2履约担保

4.2.1 履约担保的提交（新增）

承包人应在收到中标通知后，在签订合同协议书之前按比选申请人须知第7.7.1款有关规定向发包人提交履约担保。

4.2.2履约担保的退还（新增）

承包人应保证其履约担保在当年最后一个分项工程交工后缺陷责任期满前一直有效。

履约担保（银行保函或现金、支票）应在当年最后一个分项工程缺陷责任期满后的28天内退还给承包人（含发包人开户银行同期活期存款利息，如有）。

4.3分包

全款修改为：本项目严禁转包，不允许违法分包。

4.4联合体

本项目不接受联合体。

4.6承包人人员的管理

4.6.3将本项条款修改为：

在合同谈判期间承包人提出更换比选申请文件中所填报的项目经理、项目总工时，须报请发包人批准同意，更换的项目经理或技术负责人应具有更好的资历和经历，否则对承包人按每人次课以5万元人民币违约金。

本款补充第4.6.5项：

4.6.5 尽管承包人已按承诺派遣了各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发包人有权要求承包人继续增派或雇佣这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后应立即执行发包人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

4.8保障承包人人员的合法权益

补充4.8.7项：

4.8.7农民工管理

承包人对其所管理的农民工行为向发包人承担全部责任。发包人负责对农民工合法权益的监督管理。

4.8.7.1岗前教育、食宿、安全及保险

(1)农民工到项目后，在务工前，承包人必须就项目基本情况、安全管理、农民工管理、质量控制、地方风俗、宗教信仰、相关政策及法律法规等内容，组织每位农民工参加不少于2天的岗前教育和培训，并做好相关文字、声像资料的收集工作。

(2)承包人应负责按照发包人要求为农民工安排食宿，提供各种必须的生活设施，并应采取合理的卫生防护和安全措施，以保护农民工的健康和安全。对生病的农民工，承包人要妥善给予治疗，并不得安排其带病务工。

(3)承包人必须负责农民工的人身安全，并按照国家相关法律法规的规定，提供适宜的劳动保护。承包人对施工现场安全负总责，对于承包人或专业分包、劳务合作企业的任何农民工发生的安全事故，均不能免除承包人应负的责任。

(4)在工程实施过程中，承包人必须保证每一位在场的农民工在人身意外伤害险团体范围内，否则视其为违约并课以200元/人违约金，承包人缴纳违约金并不能使其违约行为合法化，承包人应继续纠正，否则发包人有权课以加倍违约金直至终止合同。

4.8.7.2农民工合同纠纷处理

（1）按照“谁承包，谁负责”及“谁管理工程、谁预防拖欠”的原则，建立施工企业、分包单位（如有）、劳务单位和发包人总负责的农民工工资预防拖欠责任机制。承包人应对专业分包和劳务合作企业农民工情况负管理责任和连带清偿责任。

（2）承包人依据与劳务合作企业签订的协议或与农民工签订的合同，确保按期足额支付农民工工资。如承包人不及时支付农民工工资，造成扰民、上访等影响社会稳定事件及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。

若专业分包劳务合作企业拖欠劳务工资的，由承包人先行垫付，双方结算时按合同约定予以抵扣；若承包人拖欠劳务合作企业劳务工资的，发包人可以先行动用承包人农民工工资应急周转金及应付或到期应付给承包人的任何款项代为支付。发包人保留停止对承包人进度付款的权利，直至承包人妥善处理好上述事件或纠纷为止。

（3）承包人与专业分包、劳务合作企业的农民工纠纷，按照双方合同约定处理。如双方未按合同约定达成一致意见，按照当地劳动监察部门的处理意见或劳动仲裁部门仲裁结果或司法机关判决结果执行。

（4）对于承包人恶意拖欠农民工工资、或未与农民工签订劳务合同、或未给农民工购买保险等违约行为，发包人将按照四川省交通运输厅《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》（川交函[2016]84号）要求进行信用评价。情节严重的，发包人有权解除合同。

4.9工程价款应专款专用

本款补充：

(1)在合同执行期间,承包人必须保证发包人按合同条款规定支付的各项建设资金专款专用，不允许擅自调走资金或挪作它用。

4.10 驻地建设

承包人驻地建设要合理布置，要做到井井有条、干净清爽、以人为本、科学合理。承包人驻地建设费由比选申请人自行考察、自行询价，其费用包含在工程量清单相关细目中，不再单独报价。

5. 材料和工程设备

5.1  承包人提供的材料和工程设备

5.1.2新增

所有用于本工程项目的主要成品材料（如商品混凝土、防撞柱、镀锌构件、反光材料等）进场以前，承包人必须向发包人提交生产厂商出具的质量合格证书和承包人检验合格证书、证明材料应符合本合同工程的技术规范、设计图纸的规定，并报经发包人批准。

5.4  禁止使用不合格的材料和工程设备

- 第5.4.1项补充：

承包人提供的材料或工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在发包人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6．施工设备和临时设施

- 第6.1.1项补充：

施工机械设备必须按照比选申请文件承诺或工程实际需要配置且设备完好，数量能够满足施工安排需要；施工机械设备必须按时到达现场，不得拖延、短缺或任意更换，所有设备进出场和更换都应得到发包人批准，否则将按项目专用合同条款第22.1款视为承包人违约。如监理工程师或发包人认为承包人配备的施工设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，发包人有权要求承包人增加或更换某些机械设备、仪器。承包人在接到指令后应立即执行，否则将按项目专用合同条款第22.1款视为承包人违约。

6.1.3承包人的装备、材料还应充分考虑到保证防洪渡汛，抢险、处置突发性和应急事件的需要。

6.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备和临时设施。

7．交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

将该款全文修改为：取得道路通行权、修建场外设施权的办理人为承包人，相关费用由承包人承担并包含在相关细目报价中，不单独报价。承包人在施工过程中所使用的工程、材料运输车辆，要求车况良好，禁止将不允许上高速公路的车辆作为工程车辆。为保证安全，承包人施工车辆的转向必须通过进出收费站调头（不得违规调头）。

7.7保通（新增）

本项目是在已建成并运营的高速公路上进行施工，需要对道路交通的疏导进行合理地组织，特别是重大节假日（如国庆、春节）期间，在大交通量的条件下保证道路的正常运营，车辆快速、安全通行，以减小社会影响。对此要求承包人须制订出切实可行的保通措施和应急预案，尽量错开或避免此时间段施工，以保证道路的畅通及施工、运营安全。若因工期等原因须在上述时间段施工，而又因车流量增大，造成局部拥堵时，承包人有义务采取临时应急疏通方案、增派1～2名安全疏通员，指挥、控制并尽量减少占道施工与交通通行的相互影响，配合执法部门和发包人维持现场交通秩序。此项保通措施费用包含在工程量清单相关细目中，不单独报价。违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

9．施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

9.2.1细化为：承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制定的本项目安全管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，上级交通主管部门安全检查工作的指示，以及发包人有关安全工作的指令。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报发包人批准。该施工安全技术措施（包括但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案。对影响安全的重要工序和危险性较大的工程应编制专项施工方案，报发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，按第22.1款的规定办理。

9.2.2细化为：承包人在进行养护工程施工时，应与高速交警、路政执法部门联系，完善相关手续，并配备一名安全施工负责人及足够的现场安全维护人员。承包人应按照交通部《公路养护安全作业规程》JTGH30-2015和成渝分公司高速公路安全管理规定，在养护作业时按规范设置施工标牌、道路封闭标牌、限速标志、交通安全锥，并在施工中采取有效的保通、保安全措施，确保交通不中断和车辆、人员安全。

（1）养护作业现场至少有一名专职安全员，负责作业现场的安全管理。

（2）作业人员必须接受安全培训，未接受培训不得上路作业。上路作业时不得违章作业，作业机械车不得违章行驶。禁止拆除中央分隔带活动护栏，违规调头。凡是人员，机械在作业中发生的安全事故均由承包人自行承担。

（3）交通标志牌应按照《公路养护作业规程》要求配置与摆放（承包人进场前，发包人将对用于养护作业的安全设施种类、规格、材料等做统一规定）。如有缺失应及时补充与更换，并及时清洁，确保标志牌有良好的警示效果。

（4）承包人的所有养护车辆应确保功能完好，且必须按有关规定配置黄色警灯和多音警报器，水车尾部必须有大面积黄色警示和电子显示的左右导向标志，并通过公路管理部门的验收（承包人进场前，发包人将对用于养护作业的车辆的安全警示装置做统一规定）。作业时按规定开启警示声（光）信号。养护工程实施所需要的安全设施的种类、数量及费用由报价人自行考虑，计入工程量清单的单价或总额价中。

（5） 如因施工对高速公路路产造成损失，发包人有权在应支付给承包人的任何款项中扣除直接损失金额。如因承包人的过错造成第三方的生命和财产损失，应由承包人承担全部责任。发包人保留向承包人追偿损失的权利。

9.2.5根据财政部及安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号），安全生产费在工程量清单第100章单独报价，业主将在每期计量支付时按照本期计量支付的工程费用的1.5%另行支付动态安全生产费用。其他子目号不再重复计列相关安全生产费用。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目报价时予以考虑，发包人不再另行支付。如果承包人的安全措施达不到安全生产要求，发包人有权委托其他单位完成，对此发生的所有费用从承包人的安全生产费中支付。

安全生产费用应当按照有关规定，在以下范围内使用：

（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出；
　　（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
　　（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
　　（4）安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出；
　　（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
　　（6）安全生产宣传、教育、培训支出；
　　（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
　　（8）安全设施及特种设备检测检验支出；
　　（9）其他与安全生产直接相关的支出。

9.3治安保卫

9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人完成，发包人予以协助。

9.3.2原条款修改为：根据第9.3.1款完成相应的工作。

9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：承包人负责。

9.4环境保护

9.4.12（新增）所需费用在报价时分摊入工程量清单的相关细目中，不单独报价和支付。如未按照发包人的要求，保持现场整洁、文明，影响高速公路正常运营及造成其他不便，则发包人可以：

（1）委托他人将承包人的装备、材料、设备妥善堆放；

（2）委托他人清除并运走垃圾、废料；

因上述工作而发生的费用由承包人承担，发包人可以动用承包人的任何款项用以支付上述费用。同时按第22.1款视为违约，并课以相应的违约金。

9.4.13垃圾清运（新增）：管理服务设施日常维修实施过程中收集或新产生的垃圾必须按照相关规定及时进行清运，并丢弃至符合相关环保部门要求的垃圾堆放场所。由于承包人未按规定进行清运、或清运不及时、或未丢弃至符合环保等要求的垃圾堆放场所的，视为承包人违约，并课以相应的违约金。造成二次污染的，承包人应无条件进行现场处理及环境恢复，并承担相应的经济及法律责任，同时，发包人保留进一步索赔的权利。其费用由报价人自行考虑，计入工程量清单的单价或总额价中。

承包人在选择符合相关环保部门要求的垃圾堆放场所后，应将该垃圾堆放场所相关资料报业主处备案。

9.5事故处理

本款补充：事故报告必须按国家的有关法律法规、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）、交通部《公路工程质量管理办法》（交公路发[1999]90号）附件《公路工程质量事故等级划分和报告制度》、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（四川省人民政府令第[2008]225号）、《四川省政府安委会办公室关于做好生产安全事故统计联网直报工作的通知》（川安办〔2016〕8号）的要求办理及四川省有关规定的质量安全报告程序进行。

9.6文明施工要求

承包人生产区和办公区、生活区要合理布置，要做到井井有条，干净清爽，以人为本，科学合理。

承包人在进行养护工程施工时，应做到文明施工，并配备一名安全施工负责人及足够的现场安全维护人员。

（1）养护人员现场作业时着装整齐、统一，穿反光背心。现场安全设施齐全，并随时保证标志、标牌、交通锥、彩钢板的清洁和完好。

（2）凡养护施工作业时间超过7天，或作业时间少于7天，但现场材料、弃物、机械较多，有防碍高速公路形象的作业现场，除按照规范设置施工标志、标牌外，还必须采用彩钢板对现场进行遮掩。

（3）承包人应全面负责照管与维护施工现场的各类安全设施及道路交通标志，在必要时征得发包人同意后拆除影响施工的相关设施，妥善保管并在施工作业完成后按原标准进行恢复。

（4）施工作业现场规范化，材料、施工机械设备不得乱停乱放，不得擅自在原有道路上堆放材料及用作拌和场。因承包人原因造成对原有道路及附属设施损坏、污染的，由承包人负责修复、清洁，其费用由承包人自行承担，情节严重者，发包人将按专用条款22.1款对承包人课以违约金。

（5）承包人的所有养护车辆必须按有关规定配置黄色警灯和多音警报器，车辆尾部必须有养护作业标志警示、红旗、左右导向标志，并通过公路管理部门的验收，作业时按规定开启警示声（光）信号。

（6）驻地建设规范化，材料、施工机械设备不得乱停乱放，保持驻地的清洁卫生，工程废料和建筑垃圾，不得任意弃置，并做好水土保护工作。

（7）在施工过程中发包人不定期对施工单位的文明施工情况进行检查，若承包人不按要求进行施工，将进行口头警告，如承包人在3天之内未采取整改措施，发包人将对承包人进行书面警告，如承包人受到2次书面警告，发包人将视为其违约，并按22.1条的相关规定课以违约金。

（8）协调好与施工当地政府及老百姓的关系，避免发生不必要的冲突。

（9）文明施工费在工程量清单中摊入工程量清单的相关细目中，不单独报价和支付。

但必须及时将修订后的进度计划提交给监理人或发包人，并不能影响既定工期。

11．开工和交工

11.3 发包人的工期延误

全款修改为：除非第11.4款情况的发生，本合同工程不允许工期延误。

11.4 异常恶劣的气候条件

本合同中，工期的延长指单项养护工程工期的延长。

将通用条款中的(3)子款，补充如下：

异常恶劣的气候条件指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门40年的统计资料，以20年一遇频率计算的平均气候还要恶劣而引起的工程延误，由发包人根据承包人提交的证明予以论定。但在进行上述评定时，还将考虑按同等标准以同期或其他异常良好的气候予以抵补，异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同内予以累计。

12．暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

本款第（6）项细化为：

（6）承包人承担暂停施工责任的其他情形：当发包人要求在节假日或其他特殊情况下需要暂停施工时，承包人必须无条件执行，发包人将视实际产生的影响结果做出是否适当延长工期的决定。承包人在编制比选申请文件时应充分考虑因此停工产生的费用及工期延误，不得因此而拖延总工期，除非发包人同意的工期延长。由此可能产生的费用摊入工程量清单相关子目单价或总额价中，不单独计量与支付。

13．工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收标准：由发包人实时进行交（竣）工验收，达到养护规范及相关技术规范的要求。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1通知发包人检查的期限：承包人应通知发包人在24小时内检查。

13.5.2发包人未到场检查

原通用条款第一句修改为：发包人未在第13.5.1项约定的时间后12小时内到场的。

14．试验和检验

14.4 试验和检验费用

按照技术规范或国家相关质量检验标准规定，承包人需要对分项工程完成质量情况进行自检。若某些检验项承包人自身不能完成时，可委托具有相应资质的试验检测单位进行检测，其费用包含在相关细目单价中，不再单独报价。

15．变更

15.4变更的估价原则

删去通用条款中本款全文，以下文取代：

(1)工程量清单中存在与变更工程细目相同细目的，其单价应按工程量清单中已有的细目单价确定；

(2)工程量清单中无相同细目但存在类似细目的，变更工程应参照类似细目单价，经发包人、承包人、监理单位协商确定变更单价；

(3)工程量清单中没有适用或类似细目的，则由承包人按四川省交通运输厅颁发的《四川省公路养护工程预算编制办法》及配套定额编制变更单价，该单价经发包人批准后执行：

(4)如果变更的工程的性质或数量，使涉及的工程细目原有的单价或总额价因此而不合理或不适用时，由发包人和承包人按15.4款议定一个合适的单价和总额价。

(5)本次工程量清单中未列入预算金额20万元以下的专项养护工程的清单细目和单价。若该专项养护工程发生时，将按照业主批复的预算单价为依据，并乘以承包人的报价比例作为该专项工程的承包人计量单价。

15.7计日工

对于需使用计日工的应急抢险、零星签证等工程，应根据工程实际情况发生的计日工，经发包人审批同意后办理支付。

16.价格调整

合同执行期间均不调价。

17.计量与支付

17.1计量

17.1.2 计量方法

删去本款全文，修改如下：

每月支付一次，养护维修验收单（含统计表）和质检评定资料、材质报告是计量支付凭据。若单项工程验收不合格则不予计量支付，直至返工验收为止，方可支付。

工程量清单中的工程量为预估养护工程量，合同执行期间，工程量以实际完成数计量支付，发包人不保证最低工程量，风险由承包人承担，且承包人不能以工程量的变化作为索赔的依据。

在施工过程中，该工程量将有可能出现增加或减少，发包人将按技术规范或设计图纸以承包人实际完成的经发包人按技术规范要求验收合格的工程量为准。但是，承包人在报价时漏报价的细目，应认为已包括在其他细目中，不另支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同的条款效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

17.1.3计量周期

承包人根据具体项目完成情况，每月计量一次，按月办理支付。承包人按发包人要求编制计量支付报表，并在规定时间内送交发包人审查。发包人将在审查合格后及时支付承包人工程价款。

17.2预付款

17.2.1 预付款

不支付开工预付款，不支付材料、设备预付款。

17.3 进度款

17.3.1 付款周期

在原条款后增加：按月办理计量，按月支付；每次计量支付时支付该部分项目结算金额的97%，剩余款项在缺陷责任期满后予以退还。

17.3.2进度付款申请单

进度付款申请单的份数：按发包人要求。

进度付款申请单的内容：按发包人要求。

17.4 质量保证金和计量扣款

17.4.1 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留约定为：无

17.4.2 计量扣款的退还

在合同工期结束，且缺陷责任期满，承包人已按合同约定完成缺陷责任后28天内返还计量扣款。

17.5 交工结算

即承包人在完成当年的小修保养工程经过交工验收到缺陷责任期满并经发包人验收合格后的结算。

17.5.1 交工付款申请单的份数和提交期限：工程交工验收合格后28天内，承包人应按发包人要求份数提交付款申请单。

交工付款申请单的内容：按发包人要求。

17.6 最终结清

17.6.1（1）最终结清申请单的份数和提交期限：缺陷责任期满后28天内，承包人应提交发包人要求份数的最终结清申请单。

17.6.2（2）发包人应在发包人出具最终结清证书后42天内，将应支付款支付给承包人。

18.交工验收

删去本款全文，本项目由发包人按照相关规定实时组织进行的验收即等同于交（竣）工验收。

18.9竣工文件

承包人应按发包人有关规定及现行公路工程竣工文件编制办法要求，在工程完工时向发包人提交竣工文件、图纸资料和技术总结，经审查同意后，方能进行交工验收。

内业资料格式和提交时间由发包人统一规定。单项工程完工后，承包人应参照交通部的《公路工程竣工文件验收办法》的规定和其附件一的内容和要求编制竣工图表和竣工文件，交发包人审查。资料份数由发包人确定。如未能按发包人要求及时提交竣工资料，将被视为违约，在合同总工期结束时，没收履约担保。承包人编制竣工文件编制费摊入工程量清单的相关细目中，不单独报价和支付。

19.缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期的起算时间

每一个分项工程均在发包人实时进行单项工程交（竣）工验收合格后进入各自的缺陷责任。缺陷责任期为6个月。

19.7 保修责任

删去本款全文。

20．保险

20.1 工程保险

本条款全文修改为：

工程一切险由比选申请人自行考虑是否投保，保险费由承包人承担和支付，分摊入工程量清单的相关细目中，不单独报价和支付。

20.2人员工伤事故的保险

本款全文内容修改为：承包人须单独为本项目实施期间为履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。该部分保险费用承包人必须投保，其费用包含在相关细目中，不单独报价。

20.3人身意外伤害险

承包人须单独为本项目实施期间为履行合同所雇佣的全部人员，缴纳人身意外伤害险，保额必须达到80万元及以上。该部分保险费用承包人必须投保，其费用包含在相关细目中，不单独报价。承包人为履行合同所雇佣的全部人员若发生一切意外事故，均由承包人自行负责与死伤者家属协调解决。

20.4  第三者责任险

第三者责任险本款补充：第三者责任险是对因实施本合同工程而造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产（本工程除外）的损失或损害，以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任所负责任进行的保险。承包人必须投保，且第三者责任险的累计赔偿限额不低于人民币100万元 ，费率由承包人自行调查 ，事故次数不限，不计免赔额。其费用包含在相关细目中（或养护维修单价中），不单独报价。

20.5  其他保险

本项目要求承包人根据合同工程以及自身情况考虑为其施工设备、进场材料和工程设备等办理保险并承担相应费用。其费用包含在相关细目中（或养护维修单价中），不单独报价。

20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

承包人必须保证上路人员均处于有效保险期内。否则，业主将有权拒绝承包人前述从业人

员上路施工（承包人不得将业主拒绝的人员用于本项目，否则应承担全部的法律和经济责任，

并不免除其违约责任），承包人应在 7 天内整改完毕。承包人没有按照前述约定进行整改的，发

包人有权单方面解除本协议，并没收承包人履约保证金、等款项，并有权要求承包人支付违约

金 0.2~1 万元。承包人所有从业人员均需保险生效后才可上路作业。

20.6.4保险金不足的补偿

本项细化为：

承包人应充分认识到在高速公路通行期间进行作业的风险，足额进行保险。当上述保险不足以补偿损失时（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），由承包人自行承担不足部分，发包人不在另行给予补偿。

22.违约

22.1承包人的违约

22.1.2 对承包人违约的处理

（2）在原条款后增加：

①发生22.1.1（1）所述情况(发生了违规分包情况)，发包人将驱逐私自分包人，并向承包人课以不超过履约保证金20%的违约金并按川交函（2016）84号文相关规定执行。

②发生22.1.1（2），（3），（4）所述情况（私自运走设备、材料，工程质量不达标，工期延误），发包人可向承包人课以不超过履约保证金20%的违约金。

③发生22.1.1（5），（6），（7）所述情况(违反合同专用条款规定的其他重要规定)，发包人可向承包人课以不超过履约保证金20%的违约金。

④发包人将在承包人完成安排的工作内容后按有关技术规范组织验收，以及每月不定期对承包人的工作进行考核和检查（考核标准见技术规范及发包人《维修养护工程施工单位考核办法（试行）》），作为确定计量支付的金额依据。凡检查不合格，又不能在限期内整改合格者，累计3次后，发包人有权要求承包人支付不低于3万元的基本违约金，且发包人有权终止其合同。

承包人缴纳违约金并不能使违约行为合法化，承包人应继续纠正，否则发包人有权课以加倍违约金直至终止合同。

新增（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以项目专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

22.1.3（新增）对于上述条款未涉及到的承包人违约情况的处理

①承包人无视发包人书面警告，一贯公然忽视履行合同规定的义务，发包人可向承包人课以不超过履约保证金20%的违约金。

②承包人违反关键人员和关键设备配置规定，发包人可向承包人课以不超过履约保证金20%的违约金。

③承包人不执行材料修复或运走，替换不合格材料、设备通知，发包人可向承包人课以不超过履约保证金20%的违约金。

④承包人接到发包人施工任务通知单后，在消除安全隐患的前提下按照小修保养病害轻重缓急的原则合理安排施工作业，对应项安全的病害要按照要求及时处治，对任务通知作出积极响应。没有响应或达不到及时性要求的除在考核中扣分外，按照每张通知单计量总额的20%扣款，每处不超过500元，抢险工程不能及时响应的在考核中扣除相应的分值。（具体详见比选人《维修养护工程施工单位考核办法（试行）》的要求）。

⑤承包人无正当理由未按规定开工或无正当理由未能采取措施加快工程进度和关键部份的施工，发包人有权将相应工程转交给具有同样施工能力的其它养护单位实施，该笔工程费用从承包人的其他应计量款中扣除，同时可向承包人课以履约保证金人民币3000元/天延期违约金，情节严重者可终止合同。

⑥承包人的安全措施和文明施工措施不满足国家相关法律法规的要求，发包人可向承包人课以不超过履约保证金10%的违约金。

⑦承包人违反合同专用条款规定的其他重要规定，发包人可向承包人课以不超过履约保证金10%的违约金。

发包人有权在应支付给承包人的任何款项中扣除违约金。承包人缴纳违约金并不能使违约行为合法化，承包人应继续纠正，否则发包人有权课以加倍违约金直至终止合同。

24.1 争端的解决方式

本项目争端解决方式约定为诉讼方式，诉讼法院为：发包人所在地具有管辖权的人民法院。

25. 车辆通行费

本项目为在运营的高速公里进行的维护与保养工程，发包人不办理任何免费车辆，承包人实施本工程所产生的车辆通行费包含在报价中，不单独支付。

26．后续管理办法

在项目实施过程中，如果有新的规范、办法、规程的颁布实施，本项目将按上级主管部门的决定采用执行；发包人后续制定的管理文件、制度、办法等视同本合同的补充和延伸，承包人应遵照执行。

27．新材料、新工艺使用

在工程实施过程中，发包人按上级要求推广使用新材料、新工艺，承包人应无条件执行，由此造成的造价变化按变更程序办理。若承包人在施工过程中主动创新，大量推广使用新材料、新工艺于本项目的每个分项工程小修保养中，由此造成的单价变化可按上述规定执行，同时可在考核评分中进行加分，具体可参照发包人相关管理办法执行。

28．新增工程（工作）

如发包人根据工程实际情况，认为有必要时，可在工程量清单外增加部分工程或工作内容。新增工程或工作内容按15.4条规定确定单价进行计量与支付。

- 第三节合同附件格式

- 附件一  合同协议书

- 附件二  廉政合同

- 附件三  安全生产合同

- 附件四 履约保证金格式

- 履约保证金（银行保函）（一）

- 履约保证金（现金担保）（二）

- 附件五  环境保护和水土保持合同

注：附件一、二、三、四（银行保函格式）、另见交通运输部《公路工程标准施工比选文件》（2018年版），、“附件四：履约保证金格式的履约现金担保（二）”、“附件五：环境保护和水土保持合同”、。

- 附件一  合同协议书格式

- 合 同 协 议 书

编号：    号

发包人（全称）：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司

承包人（全称）：

四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司为实施四川成渝高速公路（资阳辖区）管理服务设施日常维修工程，已接受                    对该项目SSYH标段施工的比选申请。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、工程概况

工程名称：四川成渝高速公路（资阳辖区）管理服务设施日常维修工程

工程地点：成渝高速公路资阳辖区

工程内容：主要工作内容为沿线2个办公区、6个收费站、2对服务（停车）区办公用房设施维修等小修保养、小型维修作业及应急作业，以及预算金额20万元以下的专项养护工程项目，合同条款中约定的其他工作内容。

二、工程承包范围

承包范围：工程量清单范围内的所有工作。

三、合同工期

开竣工日期：2023年1月1日-2023年12月31日

合同工期：12个月 ，缺陷责任期 6个月。

四、质量标准

工程质量标准：合格，满足养护规范及技术规范的相关要求。

五、合同价款

本合同为单价合同，按照工程量清单，承包人承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作的单价为业主单价限价的xx%，合同金额为预估数量总计人民币         元（大写：¥           ）。

六、承包人项目负责人：      。承包人安全负责人：     。

七、组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标报价函

4、项目专用合同条款

5、合同专用条款

6、合同通用条款

7、标准、规范及有关技术文件

8、图纸

9、已标价工程量清单

10、其他合同条件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、本协议书中有关词语含义本合同第五部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

十一、本协议书连同其他合同文件正本一式 贰 份，合同双方各执 壹 份；副本一式 陆 份，双方各执 叁 份；具有同等法律效应，但当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十二、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同文件的组成部分。

十三、合同生效

合同订立时间：      年       月      日

合同订立地点：

本合同双方约定                       后生效。

发包人：（公章）                               承包人：（公章）

住所：                                         住所：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代表人：                                   委托代表人：

电话：                                         电话：

传真：                                         传真：

开户银行：                                     开户银行：

账号：                                         账号：

邮政编码：                                     邮政编码：

年        月        日

附件二  廉政合同格式

工程施工廉政合同

编号：   号

工程名称：四川成渝高速公路（资阳辖区）管理服务设施日常维修工程

工程金额：业主单价限价的XX%，合同金额为预估数量总计人民币         元。

项目法人（甲方）：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司

施工单位（乙方）：

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，防止本项目业务活动中的不廉行为发生，甲乙双方特订立如下合同。

1．甲乙双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

(2)严格执行(项目名称)工程的合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严格违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．甲方的义务

(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．乙方义务

(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

(1)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
    6．本合同与工程项目施工合同同时签署，有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目施工合同执行完毕止。

7．本合同作为四川成渝高速公路（资阳辖区）管理服务设施日常维修工程施工合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8.本协议书一式 陆 份，由甲乙双方各执 壹 份，送交双方监督部门、财务部门各 壹 份。

甲方：(单位全称)(盖章)              乙方：(单位全称)(盖章)

法定代表人或其授权的代理人：(签字)   法定代表人或其授权的代理人：(签字)

地址：                              地址：

电话：                              电话：

日期：                              日期：

甲方监督单位：(全称)(盖章)          乙方监督单位：(全称)(盖章)

- 附件三  安全生产合同格式

安全生产合同

编号：     号

为在四川成渝高速公路（资阳辖区）管理服务设施日常维修工程（项目名称）SSYH标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境、切实搞好安全管理工作，本项目业主四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司(以下简称“甲方”)与承包人   (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》（JTJGH30-2015）、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给任何其它人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，除承担一切经济法律责任外，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11.安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

- 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

- 本合同正本 贰 份，副本 陆 份，合同双方各执正本 壹 份，副本 叁 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：四川成渝高速公路股份有限公司    乙方：

成渝分公司(盖章)                                 (盖章)
法定代表人：                            法定代表人：

或其授权的代理人：                      或其授权的代理人：

日期：                                  日期：

- 附件四：履约保证金格式

- 履约保证金（现金担保）（二）

致：（发包人全称）

鉴于(承包人全称)(下称“承包人”)与（发包人全称）(下称“发包人”)签订 （项目名称）施工第  标段合同协议书，并保证按合同规定承担该标段工程的实施和完成及其缺陷修复，承包人愿意出具按比选申请人须知第7.3.1款提交的银行汇票（或现金支票）为本项目的履约现金担保，担保金额人民币（大写）       元(¥         元)。

履约现金担保的义务是：在接到发包人提出的因承包人在履约合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的 14 天内，在上述担保金额的限额内向发包人支付任何数额的款项，无须发包人出具证明或陈述理由。

任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除承包人按本履约现金担保所应承担的义务。

本担保在担保金额支付完毕，或发包人按比选文件专用条款第4.2款执行完毕之日起失效。

承包人：（全称）（盖章）

法定代表人

或

其委托代理人：（职务）

（姓名）

（签字）

日期：   年  月  日

- 附件五：环境保护和水土保持合同格式

- 环境保护和水土保持合同（格式仅供参考）

为减少工程施工环境的影响，尽可能地恢复环境自然植被面，本项目发包人（发包人全称）（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订环境保护和水土保持合同。

- 甲方职责

1．严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规。

2．按照“预防为主，保护优先”和“管生产必须管环保”的原则开展环境保护和水土保持管理工作，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3．重要的环境保护和水土保持设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．组织对乙方的施工现场和施工营地进行环境保护和水土保持工作的检查，监督乙方及时处理各种环境污染、环境破坏的问题。

5．凡发现乙方在施工现场和施工营地有环境污染和环境破坏的行为，甲方应责令乙方及时整改，若情节严重，甲方应及时上报国家有关环境保护和水土保持机构。

- 乙方职责

1．严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规并认真执行。

2．坚持“预防为主，保护优先”、“管生产必须管环保”及“谁破坏谁恢复”的原则，加强环境保护和水土保持的宣传教育，增强全员环保意识，建立健全环境保护和水土保持的管理机构和管理制度，配备专职及兼职的环保检查人员，有组织有领导地开展环境保护和水土保持工作。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员（包括临时雇请的民工），必须熟悉和遵守本合同有关环境保护和水土保持的各项规定，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3．建立健全环境保护和水土保持责任制。从项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的环境保护和水土保持管理系统必须作到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的环境保护和水土保持责任制作到横向到边，人人有责。项目经理是环境保护和水土保持的第一责任人。现场设置的环境保护和水土保持机构，应配备专职环保监督员，专职负责本合同工程环境保护和水土保持的宣传、检查工作，有权发布指令，防止污染环境和破坏环境的事件发生。

- 违约责任

如因乙方不遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，造成环境污染或破坏，甲方有权责令乙方限期进行整改，并视其情节对乙方批评、违约金或终止合同：

1．情节轻微者，甲方可对乙方予以通报批评，并向乙方课以1～10万元违约金；

2．累计三次因环境问题被有关方面通报批评，或情节严重，甲方可以终止乙方在标段的工程承包合同。

本合同正本一式六份，合同双方各执三份。由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：              （盖章）            乙方：               （盖章）

法定代表人或其                          法定代表人或其

委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

日期：       年      月    日           日期：       年      月    日

# 第五章 工程量清单

# A.工程量清单说明

1．工程量清单应与比选申请人须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。

2．工程量清单中所列工程数量是估算的预计数量，仅作为比选申请人填报降价比例的参考，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按规定的计量方法，以业主认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的业主单价限价乘以比选申请人报价比例确定的单价计算的支付额；或者，根据具体情况，经业主审批的单价或总额价计算支付额。

3．本次合同为综合单价合同，第100～800章单价按业主单价限价乘比选申请人报价比例后的单价作为合同单价，合同单价小数点保留两位，承包人应无条件接受。

4．工程量清单中所有标价的单价和总额价，已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、车辆通行费、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及报废、损害、更换材料的运输入库和合同所有责任、义务和一般风险。

5．符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。

6．工程量清单是按成渝高速公路现阶段发生的实际情况并参照交通部运输相关规定编写的，因此，工程量清单中各章的工程细目的范围与计量等应与技术规范相应的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

7．对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目标价前，应参阅比选文件或技术规范的有关部分。

8．对于符合要求的比选申请文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有不符合比选文件要求的，应按比选文件规定予以修正。

9．承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价之中。

10．计量方法

（1）用于支付已完工程的计量方法，应符合技术规范中相应章节的“计量与支付”条款的规定。

（2）本项目按月考核计量，按月办理支付。

（3）计日工、料、机未经发包人同意不得随意使用或按此单价计量。机械台班单价包括了施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。计日工单价包括了基本单价及养护单位的管理费、税费、利润等附加费，在计算施工机械和计日工时，工时应从到达施工现场并从事指定的工作开始计算，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息时间，小于4小时按半日计算，大于4小时小于8小时按一日计算。

- B.工程量清单

标段：SSYH

| 清单编号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 业主单价限价（元） | 投标人报价比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100章 |  |  |  |  |  |  |
| 101-1-1 | 普工 | 工日 | 1 | 172 |  |  |
| 101-1-2 | 技工 | 工日 | 1 | 201 |  |  |
| 101-1-3 | 计时工 | 小时 | 1 | 21.5 |  |  |
| 101-1-4 | 送人车辆（7座以下） | 台班 | 1 | 517.00 |  |  |
| 101-1-5 | 送人车辆（9座） | 台班 | 1 | 529.00 |  |  |
| 101-1-6 | 运输车（2T） | 台班 | 1 | 550.00 |  |  |
| 101-1-7 | 运输车（5T） | 台班 | 1 | 855.00 |  |  |
| 101-1-8 | 运输车（15T） | 台班 | 1 | 1032.00 |  |  |
| 101-1-9 | 吊车（8T） | 台班 | 1 | 659.00 |  |  |
| 101-1-10 | 吊车（20T以内） | 台班 | 1 | 1300.00 |  |  |
| 101-1-11 | 30型装载机 | 小时 | 1 | 231.00 |  |  |
| 101-1-12 | 50型装载机 | 小时 | 1 | 352.00 |  |  |
| 101-1-13 | 轮式挖掘机（70型） | 小时 | 1 | 209.00 |  |  |
| 101-1-14 | 斗容量大于1m³挖掘机 | 小时 | 1 | 220.00 |  |  |
| 101-1-15 | 5KW发电机 | 台班 | 1 | 230.00 |  |  |
| 101-1-16 | 电焊机 | 台班 | 1 | 120.00 |  |  |
| 101-1-17 | 高压水枪疏通管道 | 台班 | 1 | 899 |  |  |
| 101-1-18 | 高空作业车（15m以内） | 台班 | 1 | 720.00 |  |  |
| 101-1-19 | 2T载货汽车倾倒费 | 车次 | 1 | 280.00 |  |  |
| 101-1-20 | 5T载货汽车倾倒费 | 车次 | 1 | 548.00 |  |  |
| 101-1-21 | 占道施工养护标志标牌摊销与维护费 | 天·套 | 1 | 897 |  |  |
| 101-1-22 | 安全生产费 | 按每期计量金额的1.5%计 |  |  |  | 不参与报价，不下浮 |
| 800章 | 管理服务设施 |  |  |  |  |  |
| 800-1 | 收费站设施 |  |  |  |  |  |
| 800-1-1 | 收费亭及收费岛 |  |  |  |  |  |
| 800-1-1-1 | 更换收费亭门 | 扇 | 1 | 690.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-1-2 | 收费亭门焊接 | 扇 | 1 | 240.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-1-3 | 收费亭门锁更换 | 套 | 1 | 120.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-1-4 | 收费亭喷漆 | m2 | 1 | 97.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-1-5 | 收费岛砼表面擦挂修复 | m2 | 1 | 25.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-1-6 | 收费岛岛面地砖恢复（尺寸） | m2 | 1 | 150.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-1-7 | 收费岛刷黄黑相间油漆 | m2 | 1 | 135.00 |  | 全费用单价，含基层处理 |
| 800-1-1-8 | 收费岛贴反光膜（高强级） | m2 | 1 | 315.00 |  | 全费用单价，清理、粘贴等全部工作内容 |
| 800-1-1-9 | 收费岛限宽立柱制作及安装 | 根 | 1 | 310.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-1-10 | 收费岛限宽立柱维修 | 根 | 1 | 160.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-1-11 | 更换收费亭不锈钢护栏 | m | 1 | 350.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-1-12 | 收费亭槽钢护栏焊接 | 次 | 1 | 160.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-1-13 | 维修收费亭防撞柱 | 根 | 1 | 163.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-1-14 | 更换收费亭防撞柱 | 根 | 1 | 1100.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-1-15 | 收费岛称台检查井钢板维修 | 次 | 1 | 272 |  | 全费用单价 |
| 800-1-2 | 收费车道 |  |  |  |  |  |
| 800-1-2-1 | 车道限高栏杆立柱更换 | 根 | 1 | 420.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-2-2 | 车道限高栏杆校正及维修 | 根 | 1 | 220.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-2-3 | 车道手动栏杆更换 | 根 | 1 | 650.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-2-4 | 车道手动栏杆校正及维修 | 根 | 1 | 205.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-2-5 | 车道立面刷漆 | m2 | 1 | 59.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-2-6 | 车道栏杆基座焊接 | 根 | 1 | 205.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-2-7 | 制安称台钢板 | m2 | 1 | 350.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-2-8 | 收费岛称台检查井钢板维修 | 次 | 1 | 260.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-2-9 | 修复收费站地磅秤井盖 | 次或块 | 1 | 137 |  | 全费用单价 |
| 800-1-2-10 | 弹性警示柱 | 根 | 1 | 160.00 |  | 全费用单价，清理、拆除、安装、螺丝固定等全部内容 |
| 800-1-2-11 | 更换ETC警示柱及底座 | 套 |  | 215 |  | 全费用单价（含拆除） |
| 800-1-2-12 | 更换ETC警示柱底座 | 个 | 1 | 131 |  | 全费用单价（含拆除） |
| 800-1-2-13 | 划反光热塑停车位线（0.8mm） | m2 | 1 | 54 |  | 全费用单价，清扫路面、放样、加热熔化热塑型标线图样、画线等全部工作内容 |
| 800-1-2-14 | 彩色反光热塑标线（0.8mm） | m2 | 1 | 88 |  | 全费用单价，清扫路面、放样、加热熔化热塑型彩色标线图样、画线等全部工作 |
| 800-1-2-15 | 热熔旧标线清除 | m2 | 1 | 21 |  | 全费用单价，标线清除、清理现场等全部工作内容 |
| 800-1-3 | 收费大棚及其它 |  |  |  |  |  |
| 800-1-3-1 | 安装收费站棚站名字 | m2 | 1 | 845 |  | 全费用单价，2.5m*2m/字（拉丝不锈钢钛金板1mm厚、立体围边厚度70mm、LED外露防雨灯珠），电源线、PVC管等辅材 |
| 800-1-3-2 | 收费大棚刷除锈漆 | m2 | 1 | 64.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-3-3 | 收费大棚刷氟碳漆 | m2 | 1 | 123.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-3-4 | 收费大棚外包立柱铝塑板维修 | m2 | 1 | 400.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-3-5 | 更换收费大棚青色文化石 | m2 | 1 | 580 |  | 全费用单价（含拆除、轻钢龙骨） |
| 800-1-3-6 | 更换隔离墩钢管 | m | 1 | 70 |  | 全费用单价 |
| 800-1-3-7 | 拆、安隔离墩 | 个 | 1 | 100.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-3-8 | 维修防曲化隔离墩 | 个 | 1 | 100.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-3-9 | 钢管刷除锈漆 | m | 1 | 19.26 |  | 全费用单价，清理表面、除锈、刷漆等全部工作内容 |
| 800-1-3-10 | 标志牌板面除锈刷漆（双面） | m2 | 1 | 38.52 |  | 全费用单价，清理表面、除锈、刷漆等全部工作内容 |
| 800-1-3-11 | 制安收费站提示牌（钻石级反光膜） | m2 | 1 | 756 |  | 全费用单价，钢板切割、打磨、刷漆、贴钻石级反光膜、贴反光字、标志等全部工作 |
| 800-1-3-12 | 收费站提示牌活动底座 | 个 | 1 | 196 |  | 全费用单价 |
| 800-1-3-13 | 标志牌面板制作（铝合金1.5mm） | m2 | 1 | 305.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-3-14 | 标志牌面板制作（铝合金1.2mm） | m2 | 1 | 245.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-3-15 | 标志牌面板制作（铝合金1.0mm） | m2 | 1 | 203.00 |  | 全费用单价 |
| 800-1-3-16 | 提示牌贴反光膜（工程级） | m2 | 1 | 108.00 |  | 全费用单价含清理、贴膜等全部工作内容 |
| 800-1-3-17 | 提示牌贴反光膜（高强级） | m2 | 1 | 320.00 |  | 全费用单价，含清理、贴膜等全部工作内容 |
| 800-1-3-18 | 提示牌贴反光膜（钻石级） | m2 | 1 | 487.00 |  | 全费用单价，含清理、贴膜等全部工作内容 |
| 800-1-3-19 | 铝合金标志牌立柱及法兰盘 | t |  | 9035.00 |  | 全费用单价，钢板切割、打磨、刷漆、贴钻石级反光膜、贴反光字、标志等全部工作 |
| 800-2 | 办公楼及站房设施 |  |  |  |  |  |
| 800-2-1 | 内墙乳胶漆（含基层处理） | m2 | 1 | 63.91 |  | 全费用单价，基层，腻子，一遍底漆、两遍面漆 |
| 800-2-2 | 天棚乳胶漆（含基层处理） | m2 | 1 | 64.00 |  | 全费用单价，基层，腻子，一遍底漆、两遍面漆 |
| 800-2-3 | 外墙乳胶漆（含基层处理） | m2 | 1 | 72.00 |  | 全费用单价，基层，腻子，一遍底漆、两遍面漆 |
| 800-2-4 | 刷乳胶漆 | m2 | 1 | 28.00 |  | 全费用单价，不含基层处理，腻子，一遍底漆、两遍面漆漆 |
| 800-2-5 | 墙面挂网 | m2 | 1 | 44.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-6 | 人工铲除地砖（清理） | m2 | 1 | 12.73 |  | 全费用单价 |
| 800-2-7 | 清理墙面 | m2 | 1 | 28.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-8 | 拆除墙体 | m2 | 1 | 78.68 |  | 全费用单价，拆除、清运等 |
| 800-2-9 | 屋面夹芯板棚 (75mm) | m2 | 1 | 190 |  | 全费用单价，运输、焊接、打磨等全部内容 |
| 800-2-10 | 贴琉璃瓦 | m2 | 1 | 196.69 |  | 全费用单价 |
| 800-2-11 | APVC防腐瓦 | m2 | 1 | 148 |  | 全费用单价，厚度3.0mm |
| 800-2-12 | 屋面镀锌钢构架 | m2 | 1 | 80 |  | 全费用单价，运输、焊接、打磨等全部工作内容 |
| 800-2-13 | 防水处理 | m2 | 1 | 59.00 |  | 全费用单价，防水涂料 |
| 800-2-14 | SBS沥青卷材防水处理 | m2 | 1 | 78 |  | 全费用单价 |
| 800-2-15 | 贴外墙墙砖 | m2 | 1 | 158.00 |  | 全费用单价，含水泥、砂石等辅料 |
| 800-2-16 | 贴内墙墙砖 | m2 | 1 | 130.00 |  | 全费用单价，含水泥、砂石等辅料 |
| 800-2-17 | 贴防滑地砖 | m2 | 1 | 168.00 |  | 全费用单价，含水泥、砂石等辅料 |
| 800-2-18 | 贴楼面地砖 | m2 | 1 | 170.00 |  | 全费用单价，含水泥、砂石等辅料 |
| 800-2-19 | 大理石地砖 | m2 | 1 | 582.71 |  | 全费用单价（含拆除） |
| 800-2-20 | 更换防静电地板 | m2 | 1 | 309.39 |  | 全费用单价（含拆除） |
| 800-2-21 | 贴踢脚砖 | m | 1 | 16.43 |  | 全费用单价 |
| 800-2-22 | 强化木地板 | m2 | 1 | 159.24 |  | 全费用单价，含找平，防潮垫等辅料 |
| 800-2-23 | 更换花岗石 | m2 | 1 | 221.87 |  | 全费用单价，含原花岗石拆除，水泥、砂石等辅料 |
| 800-2-24 | 贴花岗石条 | m | 1 | 68 |  | 全费用单价 |
| 800-2-25 | 更换铝扣板吊顶 | m2 | 1 | 133.83 |  | 全费用单价 |
| 800-2-26 | 轻钢龙骨 | m2 | 1 | 41.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-27 | 石膏线（8cm） | m | 1 | 24.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-28 | 石膏规格板吊顶（600*600mm） | m2 | 1 | 150.00 |  | 全费用单价（含轻钢龙骨、收边条等所有地材料） |
| 800-2-29 | 制安彩钢板房 | m2 | 1 | 354 |  | 全费用单价 |
| 800-2-30 | 更换防盗门（含门套、锁） | 套 | 1 | 1078.00 |  | 全费用单价运输、安装、调试等全部工作内容 |
| 800-2-31 | 更换套装门（含门套、锁） | 套 | 1 | 910.00 |  | 全费用单价运输、安装、调试等全部工作内容 |
| 800-2-32 | 实木门（0.05m*2m*0.9m） | 扇 | 1 | 1050 |  | 全费用单价运输、安装、调试等全部工作内容 |
| 800-2-33 | 更换防盗门锁 | 套 | 1 | 300.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-34 | 更换球形锁 | 套 | 1 | 100.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-35 | 更换办公室门锁 | 套 | 1 | 140 |  | 全费用单价 |
| 800-2-36 | 304不锈钢电动门机头 | 套 | 1 | 2520 |  | 全费用单价，运输、安装、调试等全部工作内容 |
| 800-2-37 | 304不锈钢电动门 | m | 1 | 540 |  | 全费用单价，运输、安装、调试等全部工作内容 |
| 800-2-38 | 不锈钢大门 | m2 | 1 | 640 |  | 全费用单价，制作、运输、安装等全部工作内容 |
| 800-2-39 | 安装防火门 | m2 | 1 | 889 |  | 全费用单价 |
| 800-2-40 | 室内铝合金门更换 | 套 | 1 | 1375 |  | 全费用单价，运输、安装、调试等全部工作内容 |
| 800-2-41 | 更换铝合金门框条 | m2 | 1 | 82 |  | 全费用单价 |
| 800-2-42 | 更换铝合金外门套 | m | 1 | 160 |  | 全费用单价 |
| 800-2-43 | 钛金门套 | m2 | 1 | 370 |  | 全费用单价 |
| 800-2-44 | 制安铁门 | m2 | 1 | 471 |  | 全费用单价 |
| 800-2-45 | 维修地弹门 | 扇 | 1 | 272 |  | 全费用单价 |
| 800-2-46 | 更换地弹门 | m2 | 1 | 535.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-47 | 维修厕所门 | 扇 | 1 | 86 |  | 全费用单价 |
| 800-2-48 | 玻璃窗维修 | m2 | 1 | 103.81 |  | 全费用单价 |
| 800-2-49 | 更换塑钢门窗 | m2 | 1 | 230.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-50 | 安装钛合金门窗 | m2 | 1 | 700.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-51 | 双钢化中空玻璃（89型） | m2 | 1 | 400 |  | 全费用单价非断桥，厚度1.2mm、5+9A+5 |
| 800-2-52 | 双钢化中空玻璃（110型） | m2 | 1 | 480.99 |  | 全费用单价非断桥，厚度1.4mm、5+12A+5 |
| 800-2-53 | 双钢化中空玻璃（120型） | m2 | 1 | 547.62 |  | 全费用单价，非断桥，厚度1.6mm、5+12A+5 |
| 800-2-54 | 更换玻璃（5mm） | m2 | 1 | 105.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-55 | 8mm安装钢化玻璃 | m2 | 1 | 275.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-56 | 更换钢化玻璃（10mm）双层夹胶 | m2 | 1 | 326.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-57 | 更换窗户锁 | 个 | 1 | 58 |  | 全费用单价 |
| 800-2-58 | 更换不锈钢门把手 | m | 1 | 160.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-59 | 安装铝合金纱窗 | m2 | 1 | 272.64 |  | 全费用单价 |
| 800-2-60 | 纱窗维修 | m2 | 1 | 138.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-61 | 铝合金玻璃幕墙 | m2 | 1 | 720.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-62 | 更换办公室门牌 | 个 | 1 | 241 |  | 全费用单价 |
| 800-2-63 | 模板 | m2 | 1 | 29.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-64 | 现浇C10砼 | m3 | 1 | 585.00 |  | 全费用单价，模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土拌和、运输、浇筑、捣固、养生 |
| 800-2-65 | 现浇C15砼 | m3 | 1 | 616.00 |  | 全费用单价，模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土拌和、运输、浇筑、捣固、养生 |
| 800-2-66 | 现浇C20砼 | m3 | 1 | 674.00 |  | 全费用单价，模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土拌和、运输、浇筑、捣固、养生 |
| 800-2-67 | 现浇C25砼 | m3 | 1 | 691.00 |  | 全费用单价，模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土拌和、运输、浇筑、捣固、养生 |
| 800-2-68 | 现浇C30砼 | m3 | 1 | 754.00 |  | 全费用单价，模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土拌和、运输、浇筑、捣固、养生 |
| 800-2-69 | 现浇C25砼—商砼 | m3 | 1 | 976.00 |  | 全费用单价，模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土购买、运输、浇筑、捣固、养生 |
| 800-2-70 | 现浇C40砼 | m3 | 1 | 1049.00 |  | 全费用单价，模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土拌和、运输、浇筑、捣固、养生 |
| 800-2-71 | 7.5号浆砌块石 | m3 | 1 | 684.40 |  | 全费用单价 |
| 800-2-72 | 7.5号砂浆抹面(2cm) | m2 | 1 | 27.32 |  | 全费用单价 |
| 800-2-73 | 刮外墙灰 | m2 | 1 | 30.00 |  | 全费用单价，两遍 |
| 800-2-74 | 砂石褥垫层 | m2 | 1 | 113.80 |  | 全费用单价 |
| 800-2-75 | 抹灰 | m2 | 1 | 26.09 |  | 全费用单价 |
| 800-2-76 | 砂浆找平 | m2 | 1 | 28.55 |  | 全费用单价 |
| 800-2-77 | 更换洗面盆 | 套 | 1 | 650 |  | 全费用单价（九牧） |
| 800-2-78 | 洗手盆（带支架） | 套 | 1 | 1050 |  | 全费用单价 |
| 800-2-79 | 更换洗面盆 | 个 | 1 | 200.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-80 | 更换洗面盆台面 | 个 | 1 | 250.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-81 | 花岗石洗面台 | m | 1 | 495.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-82 | 安装洗手台档板 | m | 1 | 266 |  | 全费用单价 |
| 800-2-83 | 更换洗手池水龙头 | 套 | 1 | 70.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-84 | 冷热水龙头（九牧） | 个 | 1 | 190 |  | 全费用单价 |
| 800-2-85 | 更换感应水龙头 | 套 | 1 | 550.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-86 | 卫生间水箱更换 | 个 | 1 | 280.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-87 | 卫生间蹲便器更换 | 个 | 1 | 291.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-88 | 卫生间挂失小便器更换 | 个 | 1 | 292.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-89 | 卫生间止回冲水阀 | 套 | 1 | 55.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-90 | 更换脚踏延时阀 | 套 | 1 | 220.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-91 | 卫生间隔断 | m2 | 1 | 320.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-92 | 卫生间木板置物架 | 个 | 1 | 57 |  | 全费用单价 |
| 800-2-93 | 更换LED灯管（瓦数） | 个 | 1 | 32.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-94 | 更换LED灯泡（瓦数） | 个 | 1 | 28.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-95 | 更换日光灯管（含镇流器） | 根 | 1 | 32.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-96 | 更换LED吸顶灯 | 盏 | 1 | 165.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-97 | 卫生间小便器更换 | 套 | 1 | 292.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-98 | 卫生间蹲便器更换（含水箱） | 个 | 1 | 750.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-99 | 卫生间成人马桶更换 | 套 | 1 | 950.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-100 | 卫生间儿童马桶更换 | 套 | 1 | 580.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-101 | 更换小便感应器（TOTO） | 套 | 1 | 810 |  | 全费用单价，拆除、安装、调试等全部工作内容 |
| 800-2-102 | 更换感应小便池 （含配件） | 套 | 1 | 1450 |  | 全费用单价，拆除、安装、调试等全部工作内容 |
| 800-2-103 | 更换蹲便器（九牧） | 套 | 1 | 980 |  | 全费用单价 |
| 800-2-104 | 更换小便感应器 | 套 | 1 | 380.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-105 | 更换小便感应器电池 | 对 | 1 | 26.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-106 | 更换脚踏延时阀（TOTO) | 套 | 1 | 660.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-107 | 更换感应水龙头（TOTO) | 套 | 1 | 1714.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-108 | 更换配电柜门锁 | 套 | 1 | 52.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-109 | 更换水沟盖（500*600*120） | 块 | 1 | 159 |  | 全费用单价 |
| 800-2-110 | 更换PPR25管 | m | 1 | 22.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-111 | 更换PPR32管 | m | 1 | 31.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-112 | 更换供水闸阀 | 套 | 1 | 110.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-113 | PPR三通 | 个 | 1 | 17.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-114 | PPR直接 | 个 | 1 | 13.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-115 | ∮100PVC排水管 | m | 1 | 58.59 |  | 全费用单价 |
| 800-2-116 | ∮100PPR供水管 | m | 1 | 120.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-117 | ∮100PE供水管 | m | 1 | 125.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-118 | 安装110排水管 | m | 1 | 188 |  | 全费用单价 |
| 800-2-119 | Φ1600mmPVC排水管 | 个 | 1 | 277 |  | 全费用单价 |
| 800-2-120 | Φ75PVC管 | m | 1 | 42 |  | 全费用单价 |
| 800-2-121 | PPR90管 | m | 1 | 95 |  | 全费用单价 |
| 800-2-122 | PPR活接球阀90型 | 套 | 1 | 450 |  | 全费用单价 |
| 800-2-123 | 更换铜三通50型 | 个 | 1 | 115 |  | 全费用单价 |
| 800-2-124 | 弯头 | 个 | 1 | 15 |  | 全费用单价 |
| 800-2-125 | 更换铜弯头50型 | 个 | 1 | 65 |  | 全费用单价 |
| 800-2-126 | PPR弯头Φ90cm*90度 | 个 | 1 | 75 |  | 全费用单价 |
| 800-2-127 | 更换混合阀 | 个 | 1 | 188 |  | 全费用单价 |
| 800-2-128 | 更换不锈钢下水管 | 套 | 1 | 100.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-129 | 更换不锈钢冷热水软管 | 根 | 1 | 75 |  | 全费用单价 |
| 800-2-130 | 更换面盆下水管 | 根 | 1 | 54 |  | 全费用单价 |
| 800-2-131 | 更换地漏 | 个 | 1 | 88 |  | 全费用单价 |
| 800-2-132 | 更换感应器感应头 | 套 | 1 | 255.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-133 | 更换高压管 | 根 | 1 | 50.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-134 | 安装拉珠卷帘窗帘 | 付 | 1 | 90.00 |  | 全费用单价 |
| 800-2-135 | 安装窗帘 | m2 | 1 | 130 |  | 全费用单价 |
| 800-2-136 | 贴墙布 | m2 | 1 | 30 |  | 全费用单价 |
| 800-2-137 | 室内线路改造 | m2 | 1 | 61 |  | 全费用单价 |
| 800-2-138 | 水电安装 | m2 | 1 | 95 |  | 全费用单价 |
| 800-2-139 | 弱电安装 | m2 | 1 | 55 |  | 全费用单价 |
| 800-3 | 配套设施 |  |  |  |  |  |
| 800-3-1 | 砌砖 | m3 | 1 | 621.90 |  | 全费用单价，含场地清理；配、拌、运砂浆；砌筑、勾缝、养生等全部工作内容 |
| 800-3-2 | 人工挖土方 | m3 | 1 | 20.00 |  | 全费用单价，人工挖路基土方、装车、移位、清理工作面；施工排水处理；边坡修整；堆运20m，若有远距按相应运输单价计价 |
| 800-3-3 | 人工挖石方 | m3 | 1 | 48.00 |  | 全费用单价，石方爆破、装卸、人工清运、空回；施工排水处理；边坡修整；堆运20m，若有远距按相应运输单价计价 |
| 800-3-4 | 土方回填 | m3 | 1 | 16.50 |  | 全费用单价，人工挖装淤泥、流沙、清理工作面；施工排水处理；堆运20m，若有远距按相应运输单价计价 |
| 800-3-5 | 人工挖淤泥 | m3 | 1 | 52.00 |  | 全费用单价，清理含清除杂物、杂草以及堵塞物等、废料堆放、卸除及空回；堆运20m，若有远距按相应运输单价计价 |
| 800-3-6 | 排水沟清理土石方 | m3 | 1 | 100.00 |  | 全费用单价，土石方、杂物及淤塞物清理；废料装缷、运输、空回等全部工作内容 |
| 800-3-7 | 清理水沟 | m | 1 | 37.00 |  | 全费用单价，清理含清除杂物、杂草以及堵塞物等、废料堆放、卸除及空回；堆运20m，若有远距按相应运输单价计价 |
| 800-3-8 | 疏通下水管道 | 次 | 1 | 240.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-9 | 安装浸塑钢板网 | m2 | 1 | 85 |  | 全费用单价 |
| 800-3-10 | 切割地面防滑槽 | m2 | 1 | 41 |  | 全费用单价 |
| 800-3-11 | 更换挡车栏杆 | m | 1 | 221 |  | 全费用单价 |
| 800-3-12 | 更换停车带防撞柱 | m | 1 | 196 |  | 全费用单价 |
| 800-3-13 | 维修停车带防撞柱（浇注加固） | 根 | 1 | 195 |  | 全费用单价 |
| 800-3-14 | 顶棚彩钢瓦、钢架加固 | m2 | 1 | 52.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-15 | 安装彩钢瓦雨棚 | m2 | 1 | 150.00 |  | 全费用单价，含骨架 |
| 800-3-16 | 安装不锈钢无声雨棚 | m2 | 1 | 190.00 |  | 全费用单价，含骨架 |
| 800-3-17 | 强化木地板 | m2 | 1 | 159.24 |  | 全费用单价 |
| 800-3-18 | 球阀 | 个 | 1 | 86 |  | 全费用单价 |
| 800-3-19 | 现浇超快凝砼（1h） | m3 | 1 | 13296.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-20 | 合页 | 个 | 1 | 17.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-21 | 安装井盖 | 个 | 1 | 125 |  | 全费用单价 |
| 800-3-22 | 7.5#砂浆护坡、护面墙抹面（2cm） | m2 | 1 | 27.32 |  | 全费用单价 |
| 800-3-23 | 安装防滑垫 | m2 | 1 | 125 |  | 全费用单价 |
| 800-3-24 | 安装检查井盖 | 个 | 1 | 262 |  | 全费用单价 |
| 800-3-25 | 安装减速路拱 | m | 1 | 365 |  | 全费用单价 |
| 800-3-26 | 拆安加固减速拱(不含材料费） | m | 1 | 89 |  | 全费用单价 |
| 800-3-27 | 发轮盘 | kg | 1 | 6 |  | 全费用单价 |
| 800-3-28 | 法兰盘 | 个 | 1 | 350.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-29 | 高压洗车水管 | m | 1 | 26 |  | 全费用单价 |
| 800-3-30 | 新安地毯 | m2 | 1 | 114.69 |  | 全费用单价 |
| 800-3-31 | Ф12铁链子 | m | 1 | 12.5 |  | 全费用单价 |
| 800-3-32 | Φ80不锈钢管 | m | 1 | 161.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-33 | Φ50不锈钢管 | m | 1 | 52.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-34 | Φ60标志件牌 | 块 | 1 | 251 |  | 全费用单价 |
| 800-3-35 | Φ12膨胀螺丝 | 套 | 1 | 26 |  | 全费用单价 |
| 800-3-36 | Φ16膨胀螺丝 | 颗 | 1 | 2.00 |  | 仅材料费 |
| 800-3-37 | Φ100PVC直接 | 个 | 1 | 25.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-38 | 槽钢60X100 | m | 1 | 125 |  | 全费用单价 |
| 800-3-39 | 夯实基础 | m2 | 1 | 5.98 |  | 全费用单价 |
| 800-3-40 | 挡土墙美化手绘工程 | m2 | 1 | 175.24 |  | 全费用单价 |
| 800-3-41 | 人工拆除花坛、清运种植土 | m3 | 1 | 204.92 |  | 全费用单价 |
| 800-3-42 | 人工屋顶地面凿毛(打麻面) | m2 | 1 | 9.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-43 | 安装排气扇 | 个 | 1 | 200.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-44 | 彩色灯带 | m | 1 | 42 |  | 全费用单价，220W |
| 800-3-45 | 拆安平闪灯、信号灯 | 套 | 1 | 335 |  | 全费用单价 |
| 800-3-46 | 维修LED显示屏立柱 | 根 | 1 | 502 |  | 全费用单价 |
| 800-3-47 | 更换抽水泵 | 台 | 1 | 1317 |  | 全费用单价 |
| 800-3-48 | 制安制度牌 | 个 | 1 | 50 |  | 全费用单价 |
| 800-3-49 | 提示牌 | 个 | 1 | 37 |  | 全费用单价 |
| 800-3-50 | 禁止行人上高速公路标志牌 | 块 | 1 | 63 |  | 全费用单价 |
| 800-3-51 | 电缆4m2 | m | 1 | 6.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-52 | 导线管 | m | 1 | 3.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-53 | 安装防鼠网 | m2 | 1 | 69 |  | 全费用单价 |
| 800-3-54 | 不锈钢装饰条 | 个 | 1 | 86 |  | 全费用单价 |
| 800-3-55 | 更换不锈钢储水缸 | m | 1 | 1900.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-56 | 抱箍 | 个 | 1 | 125 |  | 全费用单价 |
| 800-3-57 | 办公室门牌 | 个 | 1 | 37 |  | 全费用单价 |
| 800-3-58 | 更换不锈钢拉手 | 个 | 1 | 57 |  | 全费用单价 |
| 800-3-59 | 防撞条 | m | 1 | 5 |  | 全费用单价 |
| 800-3-60 | 安装吊柜 | m2 | 1 | 627 |  | 全费用单价 |
| 800-3-61 | 平闪灯、信号灯刷漆 | 个 | 1 | 162 |  | 全费用单价 |
| 800-3-62 | 制安预制禁行标志牌 | 个 | 1 | 726 |  | 全费用单价 |
| 800-3-63 | 制作安装防曲化标志牌 | 套 | 1 | 1035 |  | 全费用单价 |
| 800-3-64 | 制安PVC提示牌 | m2 | 1 | 99 |  | 全费用单价 |
| 800-3-65 | 制安不锈钢提示牌 | m2 | 1 | 204 |  | 全费用单价 |
| 800-3-66 | 维修玻璃鱼缸 | 次 | 1 | 350 |  | 全费用单价 |
| 800-3-67 | 混凝土开槽 | m | 1 | 71 |  | 全费用单价 |
| 800-3-68 | 开孔（35mm以下） | 个 | 1 | 26.31 |  | 全费用单价 |
| 800-3-69 | 开孔（40mm-100mm） | 个 | 1 | 113.83 |  | 全费用单价 |
| 800-3-70 | 窗户边框防水处理 | m | 1 | 36 |  | 全费用单价 |
| 800-3-71 | 草坪移植 | m2 | 1 | 32.60 |  | 全费用单价 |
| 800-3-72 | 亚克力提示牌10mm厚（100*200） | 个 | 1 | 105.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-73 | 亚克力提示牌10mm厚（200*400） | 个 | 1 | 160.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-74 | 亚克力提示牌10mm厚（300*400） | 个 | 1 | 195.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-75 | 亚克力提示牌10mm厚（400*500） | 个 | 1 | 245.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-76 | 亚克力提示牌10mm厚（400*600） | 个 | 1 | 260.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-77 | 石膏板隔断 | m2 | 1 | 180.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-78 | 石膏板顶面局部处理及修补 | m2 | 1 | 120.56 |  | 全费用单价 |
| 800-3-79 | 墙面手绘图案 | m2 | 1 | 276.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-80 | 挖基础坑 | 个 | 1 | 420.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-81 | 制作检查井 | 个 | 1 | 523 |  | 全费用单价 |
| 800-3-82 | 地笼及铁板 | 套 | 1 | 585 |  | 全费用单价 |
| 800-3-83 | 现浇板支模 | m2 | 1 | 29.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-84 | 过门梁 | 根 | 1 | 293 |  | 全费用单价全费用单价，预制、运输、安装等全部工作 |
| 800-3-85 | 屋面钢性层 | m2 | 1 | 45.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-86 | 屋面保温隔热层 | m2 | 1 | 63.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-87 | 地坪漆 | m2 | 1 | 72.47 |  | 全费用单价 |
| 800-3-88 | Φ500mm钢筋砼管 | m | 1 | 350.48 |  | 全费用单价 |
| 800-3-89 | Ⅰ、Ⅱ级钢筋 | t | 1 | 6986.00 |  | 全费用单价，220W |
| 800-3-90 | 钢材 | kg | 1 | 6.90 |  | 全费用单价 |
| 800-3-91 | 安装电动拉闸门 | m | 1 | 343 |  | 全费用单价 |
| 800-3-92 | 安装高压泵 | 套 | 1 | 502 |  | 全费用单价 |
| 800-3-93 | 更换不锈钢底座 | 套 | 1 | 89 |  | 全费用单价 |
| 800-3-94 | 购河沙 | m3 | 1 | 198.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-95 | 改性沥青灌缝 | m | 1 | 10.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-96 | 玻璃胶 | 只 | 1 | 28.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-97 | 结构胶 | 只 | 1 | 46.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-98 | 防潮板 | m2 | 1 | 122.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-99 | 不锈钢带刺铁丝网（刀片刺网） | m | 1 | 21 |  | 全费用单价 |
| 800-3-100 | 铸铁水沟盖板 | 块 | 1 | 160.00 |  | 全费用单价 |
| 800-3-101 | 木工板 | 张 | 1 | 180 |  | 全费用单价，规格2440*1220*15mm |
| 800-3-102 | 木条3*4cm | m | 1 | 12 |  | 全费用单价 |
| 800-3-103 | 小青瓦 | 匹 | 1 | 1.5 |  | 全费用单价，规格200*200mm |
| 800-3-104 | 美缝剂 | m2 | 1 | 32 |  | 全费用单价 |
| 800-3-105 | 橱柜 | m | 1 | 1200 |  | 全费用单价 |
| 800-3-106 | 挂勾 | 套 | 1 | 120 |  | 全费用单价 |
| 800-3-107 | 窗花纸 | m2 | 1 | 27 |  | 全费用单价 |
| 800-3-108 | 篷布 | m2 | 1 | 14 |  | 全费用单价，厚2mm |
| 800-3-109 | 安装防撞桶 | 个 | 1 | 82.5 |  | 全费用单价，规格高度95cm |
| 800-3-110 | 插销（普通) | 个 | 1 | 38 |  | 全费用单价 |
| 800-3-111 | 应急照明灯、安全出口灯 | 个 | 1 | 90 |  | 全费用单价 |
| 800-3-112 | 遮阳网(塑料) | m2 | 1 | 17 |  | 全费用单价 |
| 800-3-113 | 遮阳棚 | 顶 | 1 | 400 |  | 全费用单价 |
| 800-3-114 | 钢筋补称台裂缝 | m | 1 | 38 |  | 全费用单价 |
| 800-3-115 | 安装防滑条 | m | 1 | 32 |  | 全费用单价 |
| 800-3-116 | 安装不锈钢插销 | 套 | 1 | 77 |  | 全费用单价 |
| 800-3-117 | 更换拖把池 | 个 | 1 | 250 |  | 全费用单价 |
| 800-3-118 | 安装63A漏电空开(钻孔） | 个 | 1 | 75 |  | 全费用单价 |
| 800-3-119 | 63A漏电空开 | 个 | 1 | 60 |  | 全费用单价 |
| 800-3-120 | 32A漏电空开 | 个 | 1 | 50 |  | 全费用单价 |
| 800-3-121 | 路缘石 | m | 1 | 114.79 |  | 全费用单价，1000*200*120mm |
| 800-3-122 | 灯膜 | m2 | 1 | 220 |  | 全费用单价，UV软膜厚0.2mm |
| 800-3-123 | 安装LED平板灯 | 盏 | 1 | 250 |  | 全费用单价 |
| 800-3-124 | 安装2cm线性灯带 | m | 1 | 30 |  | 全费用单价 |
| 800-3-125 | 安装铝合金灯带槽 | m | 1 | 45 |  | 全费用单价 |
| 800-3-126 | 安装水厨宝 | 套 | 1 | 1250 |  | 全费用单价，10L |
| 800-3-127 | 自动抽水泵 | 台 | 1 | 950 |  | 全费用单价，193*197*393mm |
| 800-3-128 | 地架 | 个 | 1 | 648 |  | 全费用单价，2000*600*400mm |
| 800-3-129 | 高分子水沟盖板（强化） | 块 | 1 | 52 |  | 全费用单价 |
| 800-3-130 | 预制水泥盖板 | 块 | 1 | 350 |  | 全费用单价，1000*600*120mm |
| 800-3-131 | 安装承重污水井盖 | 套 | 1 | 650 |  | 全费用单价 |
| 800-3-132 | 安装厕所手纸盒 | 个 | 1 | 55 |  | 全费用单价 |
| 800-3-133 | 线盒 | 个 | 1 | 5 |  | 全费用单价 |
| 800-3-134 | 更换大门铁花 铸铁550*550 | 个 | 1 | 42 |  | 全费用单价，焊接、安装等全部工作内容 |
| 800-3-135 | 更换驻门器 | 套 | 1 | 150 |  | 全费用单价 |
| 800-3-136 | 大门智能开关系统 | 套 | 1 | 2420 |  | 全费用单价，安装、系统调试等全部工作内容 |
| 800-3-137 | 彩钢（含矩管骨架） | m2 | 1 | 150 |  | 全费用单价，搭矩管骨架，安装等全部工作内容 |
| 800-3-138 | 细孔钢板网（孔径0.02厘米） | m2 | 1 | 287.89 |  | 全费用单价，制作、安装等全部工作内容 |
| 800-3-139 | 安装不锈钢置物架30*30 | 个 | 1 | 455 |  | 全费用单价，切割、焊接、运输、安装等等全部内容 |
| 800-3-140 | 安装不锈钢矩管 | m | 1 | 60 |  | 全费用单价 |
| 800-3-141 | 安装不锈钢镀锌方管30*30*2 | 根 | 1 | 56 |  | 全费用单价 |
| 800-3-142 | 钜管（镀锌矩管100*60*2） | 根 | 1 | 296.14 |  | 全费用单价 |
| 800-3-143 | 不锈钢脚踏盒（1.5m*2m） | 个 | 1 | 820 |  | 全费用单价 |
| 800-3-144 | 206不锈钢栏杆（Φ5cm以下） | m | 1 | 380 |  | 全费用单价，制作、运输、安装等全部工作内容 |
| 800-3-145 | 206不锈钢栏杆（Φ5-10cm）0.8-1m | m | 1 | 561.9 |  | 全费用单价，制作、运输、安装等全部工作内容 |
| 800-3-146 | 彩条布隔断 | m2 | 1 | 2 |  | 全费用单价 |
| 800-3-147 | 更换伸缩隔离栅栏 3*1.2m | 组 | 1 | 355 |  | 全费用单价 |
| 800-3-148 | 氧气、乙炔 | 套 | 1 | 145 |  | 仅材料费 |
| 800-3-149 | 云石胶（4L） | 桶 | 1 | 58 |  | 仅材料费 |
| 800-3-150 | 耐厚密封胶 | 件 | 1 | 296 |  | 仅材料费 |
| 800-3-151 | 焊条 | 件 | 1 | 165 |  | 仅材料费 |
| 800-3-152 | 电线敷设 | m | 1 | 12.5 |  | 全费用单价 |
| 800-3-153 | 网线敷设 | m | 1 | 7 |  | 全费用单价 |
| 800-3-154 | 电线(2.5m2) | m | 1 | 1.8 |  | 仅材料费 |
| 800-3-155 | 电缆线 | m | 1 | 12 |  | 全费用单价 |
| 800-3-156 | 铜芯线 | 卷 | 1 | 285 |  | 仅材料费 |
| 800-3-157 | 绝缘垫(1m宽) | m | 1 | 60 |  | 仅材料费 |
| 800-3-158 | 安装铝板0.5*1000*1000 | m2 | 1 | 210 |  | 全费用单价，切割、焊接、安装等全部工作内容 |
| 800-3-159 | 密码锁 | 把 | 1 | 1000 |  | 全费用单价 |
| 800-3-160 | 铜直接 | 个 | 1 | 55 |  | 全费用单价 |
| 800-3-161 | 钢制直接 | 个 | 1 | 55 |  | 全费用单价 |
| 800-3-162 | 63PPR直接 | 个 | 1 | 16.5 |  | 全费用单价 |
| 800-3-163 | PE电熔直接φ200 | 个 | 1 | 270 |  | 全费用单价 |
| 800-3-164 | PE管200*1.6Mpa | m | 1 | 130 |  | 全费用单价 |
| 800-3-165 | 电源键、接头、控制面板 | 套 | 1 | 65 |  | 仅材料费 |
| 800-3-166 | 工业换气扇 | 个 | 1 | 690 |  | 全费用单价 |
| 800-3-167 | 三峡油漆（18kg） | 桶 | 1 | 260 |  | 仅材料费 |
| 800-3-168 | 固化剂（4kg） | 桶 | 1 | 115 |  | 仅材料费 |
| 800-3-169 | 18#镀锌铁丝 | kg | 1 | 5 |  | 全费用单价，切割、绑扎等全部工作内容 |
| 800-3-170 | 铁板 | m2 | 1 | 125 |  | 仅材料费 |
| 800-3-171 | 38钢钉 | 盒 | 1 | 10 |  | 仅材料费 |
| 800-3-172 | 贴防水胶布 | 卷 | 1 | 12 |  | 全费用单价 |
| 800-3-173 | 更换16a插座、开关、面板 | 个 | 1 | 40 |  | 全费用单价 |
| 800-3-174 | 更换32a插座 | 个 | 1 | 90 |  | 全费用单价 |
| 800-3-175 | 更换空气开关 | 个 | 1 | 120 |  | 全费用单价 |
| 800-3-176 | 更换漏电开关 | 套 | 1 | 120 |  | 全费用单价 |
| 800-3-177 | 卡子 | 包 | 1 | 18 |  | 仅材料费 |
| 800-3-178 | 人工拆除旧混凝土 | m3 | 1 | 245 |  | 仅人工费 |
| 800-3-179 | 更换马桶盖 | 个 | 1 | 150 |  | 全费用单价（含拆除） |
| 800-3-180 | 安装阻车器 | 套 | 1 | 105 |  | 全费用单价（含拆除） |
| 800-3-181 | 更换高压泵止回阀DH77X-16 | 套 | 1 | 450 |  | 全费用单价 |
| 800-3-182 | 更换挂锁 | 套 | 1 | 20 |  | 全费用单价 |
| 800-3-183 | 粘贴防滑条 | m | 1 | 28 |  | 全费用单价（含清理） |
| 800-3-184 | 搭单层脚手架 | m2 | 1 | 20.00 |  | 全费用单价，含运输、安装、拆除等全部工作内容 |
| 800-3-185 | 搭多层钢管脚手架 | m2 | 1 | 35.90 |  | 全费用单价，含运输、安装、拆除等全部工作内容 |
| 800-3-186 | 搭满堂钢管脚手架 | m2 | 1 | 18.00 |  | 全费用单价，含运输、安装、拆除等全部工作内容 |

说明：1.所有细目的报价比例须是一致的，如不一致，在评标时不作修正，签订合同时按投标报价函比例修正单价比例；

2.投标报价金额应为业主单价限价乘以报价比例，如果计算不一致，签订合同时将按报价比例修正投标报价。

# 第六章  图纸（若有另册）

- 第七章  技术规范（另册）

- 另见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

# 第八章  工程量清单计量规则（另册）

- 另见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

# 第九章  比选申请文件格式

- 四川成渝高速公路（资阳辖区）管理服务设施日常维修工程

- 施工招标

- 比选申请文件

- 比选申请人：                （全称）（盖单位章）

- 年    月     日

- 目   录

- 1．投标报价函

- 2．工程量清单（含工程量清单说明）

- 3. 法定代表人身份证明或授权委托书（如有）

- 4．施工组织设计

- 5．资格审查资料

- 6．其他材料

- 1．投标报价函

- 投标报价函

(比选人名称)：

1．我方已仔细研究 	(项目名称)	施工第   标段比选文件的全部内容(含补遗书第  号至第  号)，在考察工程现场后，愿意以     ％作为本项目报价比例，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．工程质量：满足比选文件要求，安全目标：满足比选文件要求，合同工期：12个月。

3．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本项目标段的项目管理机构主要人员和主要设备。且在合同履行过程中，根据施工需要和发包人要求进行增派，如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

4．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在比选文件第二章“比选申请人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6． 	(其他补充说明)。

投 标 人：              全称            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 2.工程量清单（含工程量清单说明）

- 3.授权委托书或法定代表人身份证明

3-1授权委托书（如果有）

本人（姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）施工第   标段招标比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权

附：（1）法定代表人身份证复印件

（2）委托代理人身份证复印件。

比选申请人：               （全称）     （盖单位章）

法定代表人：           （签字）

身份证号码：

委托代理人：            （签字）

身份证号码：

年    月   日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名 。

3-2 法定代表人身份证明

（比选申请人名称）      ：

姓名：（法定代表人签字）性别：        年龄：        职务：        系          （投标名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证影印件（双面）

比选申请人：      （全称）           （盖单位章）

年    月   日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

- 4．施工组织设计

- 施工组织设计

- 比选申请人应编制施工组织设计，其内容包括但不限于：

- 1.安全、保通措施

- 2.质量保证措施

- 3.施工时效性保证措施

- 4.文明、环境保护措施

- 5.对本项目的事故应急预案措施

- 5．资格审查资料

5-1比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  |  | 员工总人数： 人 |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其 中 | 项目经理人数 |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 高级职称人数 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  | 中级职称人数 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人数 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 技工人数 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位简况 （个数、专业、年完成工作量等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构框图 | 用框图表示比选申请人的组织机构，若为集团公司应附母公司、全资子公司及其控股公司等关系结构框图。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后必须附企业有效营业执照副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本帐户开户许可证等资料影印件（彩色或黑白）并加盖比选申请人单位章。

5-2近五年完成的类似项目情况表

| 项目或指标 | 单位 | １ | ２ | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 合同段号 |  |  |  |  |
| 工程施工规模 | （简述施工工作范围及内容） |  |  |  |
|  | 工作内容是否包含管理服务设施 |  |  |  |
| 合同金额 | 万元 |  |  |  |
| 合同规定的项目起止时间 |  |  |  |  |
| 比选人名称联系方式 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.业绩要求是自2017年1月1日起至今（以合同签订时间为准）完成的类似养护工程施工项目。

2．比选申请人所完成的业绩须附合同协议书或发包人证明材料影印件对其进行证明。证明材料能清楚反映所完成的施工工作内容，特别是管理服务设施工作内容。若证明材料不能清晰反映，则该业绩不予认定。

3．①如近年来，比选申请人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。②具有母子关系公司，业绩不能互用。如涉及企业分、合的，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料

5-3拟在本项目任职的主要人员资历表

| 职 务 | 姓 名 |  | 安全生产考核合格证 |  | 职称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 |  | 级别 |
| 项目 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人业绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目业主 |  | 项目名称 | 施工具体内容 |  |  | 合同价格（元） |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全负责人业绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目业主 |  | 项目名称 | 施工具体内容 |  |  | 合同价格（元） |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．本表应按比选申请人须知前附表附录3中的要求填报本表。

2．相关人员须附下述证明材料影印件（彩色或黑白）：

（1）项目负责人：身份证、职称资格证书、建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B），以及开标上个月或开标上上个月开始，往前连续6个月在该比选申请人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该比选申请人单位参保的证明。

（2）安全负责人：身份证、安全生产考核合格证书（C），以及开标上月或开标上上个月开始，往前连续6个月在该比选申请人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该比选申请人单位参保的证明。

3．比选申请人需提供合同出具合同协议书或发包人的证明材料的影印件（彩色或黑白），且证明材料必须对人员姓名和担任的职务进行清楚描述，若描述不清楚或未出具证明材料，该业绩不予认定。

- 6、其他资料